Załącznik do

Uchwały Nr XIX/100/2005

Rady Gminy Zbójno

z dnia 17 lutego 2005 roku

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZBÓJNO

NA LATA 2005 - 2013

Zbójno, luty 2005

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zbójno jest zestawem działań, które mają zostać podjęte w określonym otoczeniu i terminie a ich celem jest długotrwały i zrównoważony rozwój Gminy Zbójno.

Plan został przygotowany na lata 2005 – 2013, przy czym zapisy dotyczące okresu programowania 2005 – 2006 są bardziej precyzyjne niż zapisy dotyczące okresu późniejszego.

Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego jest wynikiem troski lokalnego samorządu o rozwój gminy w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu ekonomicznym. Planowe i racjonalne działania zwiększają szanse gminy na osiągniecie sukcesu, zamierzonych celów oraz optymalne wykorzystanie potencjału i zasobów gminy.

Plan ten, uchwalony przez Radę Gminy Zbójno, określa najważniejsze  działania (zadania) mające na celu systematyczny rozwój gminy oraz wskazuje też przewidywane wyniki tych działań. Warunkiem powodzenia jego realizacji jest współpraca (współdziałanie) wszystkich podmiotów składających się na całość gminy – w szczególności władz samorządu lokalnego, podmiotów gospodarczych a przede wszystkim przez mieszkańców gminy zainteresowanych w sposób najbardziej żywotny jego efektywną realizacją.

Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany w ramach działań umożliwiających gminie Zbójno aplikowanie do funduszy strukturalnych o dofinansowanie projektów powodujących i inicjujących zrównoważony rozwój gminy Zbójno.

Konieczność zbudowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika jednoznacznie z zapisu w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 i w Uzupełnieniu do tegoż programu. Oczywiście owa konieczność powstaje w momencie rozpoczęcia aplikowania przez gminę do dofinansowania  projektów ze  źródeł funduszy Strukturalnych.

Przyjęte przez Radę Gminy Zbójno założenia programowe niniejszego planu mają na celu wskazanie kierunków działań prorozwojowych, mieszkańcom gminy, przedsiębiorcom i urzędnikom, jak też uświadomienie, że jest wiele elementów tworzących drogę rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy dają sukces – rozwój gminy.

Zadania, które zostaną postawione do realizacji Gminie Zbójno, muszą być wykonalne technicznie, realne ekonomicznie i akceptowalne społecznie. Jednocześnie należy wskazać, że Urząd Gminy (Samorząd Lokalny) nie musi być ich jedynym realizatorem.

Wskazanie na społeczny aspekt podczas przygotowania lokalnego planu gminy Zbójno jest przypomnieniem, iż rola mieszkańców to nie tylko oczekiwanie w pozycji roszczeniowej (żądaniowej), ale też aktywne uczestnictwo w budowie przyszłości gminy. Jest to również podkreślenie roli wszystkich podmiotów składających się na strukturę Gminy, ich równoprawnego znaczenia w realizacji poszczególnych zadań.

II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zbójno.

2.1. Położenie gminy Zbójno.

Gmina Zbójno jest typowo wiejską gminą. Położona jest ona na terenie Pojezierza Dobrzyńskiego. Administracyjnie gmina Zbójno należy do powiatu golubsko – dobrzyńskiego położonego w województwie kujawsko – pomorskim. Gmina Zbójno zaczynając od zachodu graniczy z następującymi gminami: Ciechocin, Golub – Dobrzyń, Radomin, Brzuze, Chrostkowo, Kikół i Czernikowo.

Do ważniejszych szlaków komunikacyjnych przebiegających przez teren gminy należy zaliczyć drogi wojewódzkie: Kikół – Golub – Dobrzyń oraz Zbójno – Ostrowite. Pozostałe drogi to drogi powiatowe i gminne, które mają drugorzędne znaczenie.

2.2. Powierzchnia.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku powierzchnia gminy Zbójno wynosiła 84,38 km2, co stanowiło 13,77% powierzchni powiatu golubsko – dobrzyńskiego i 0,47% powierzchni województwa kujawsko – pomorskiego. Pod względem powierzchni gmina Zbójno zajmuje 4 miejsce w powiecie golubsko - dobrzyńskim oraz 112 miejsce w województwie kujawsko – pomorskim. Gmina Zbójno składa się z 16 sołectw, których nazwy i powierzchnie są następujące:

Dane o nazwach i powierzchni sołectw gminy Zbójno na dzień 31.12.2004 roku.

| Nazwa sołectwo | Powierzchnia w ha | Udział poszczególnych sołectw w % w ogólnej powierzchni gminy Zbójno |
| --- | --- | --- |
| Adamki | 304,9716 | 3,62 |
| Ciepień | 509,6466 | 6,06 |
| Działyń | 1356,4039 | 16,12 |
| Klonowo | 476,8055 | 5,66 |
| Łukaszewo | 516,7472 | 6,14 |
| Obory | 362,0433 | 4,30 |
| Podolina | 199,3535 | 2,37 |
| Rembiocha | 545,6163 | 6,48 |
| Rudusk | 395,2485 | 4,70 |
| Ruże | 509,1636 | 6,05 |
| Sitno | 834,3327 | 9,91 |
| Wielgie | 719,1039 | 8,54 |
| Wojnowo | 448,5303 | 5,33 |
| Zbójenko | 327,2500 | 3,89 |
| Zbójno | 731,0651 | 8,69 |
| Zosin | 180,5693 | 2,15 |
| Razem | 8416,851 | 100,00 |

Do powierzchni wszystkich sołectw należy dodać tzw. powierzchnię wyrównawczą, która wynosi 21 ha.

Z pośród wszystkich sołectw największą powierzchnię posiada sołectwo Działyń, które zajmuje obszar ponad 1356 ha, co stanowi ponad 16% powierzchni gminy Zbójno. Najmniejsze pod względem powierzchni jest sołectwo Zosin, które zajmuje powierzchnię niespełna 181 ha, co stanowi nieco ponad 2,15% powierzchni gminy Zbójno.

Na terenie gminy Zbójno znajdują się 23 miejscowości. Ich nazwy są następujące:

- Adamki

- Ciechanówek

- Ciepień

- Pustki Działyńskie

- Nowy Działyń

- Przystań

- Działyń

- Imbirkowo

- Klonowo

- Kazimierzewo

- Łukaszewo

- Obory

- Podolina

- Rudusk

- Ruże

- Rembiocha

- Rembiesznica

- Sitno

- Wojnowo

- Wielgie

- Zbójno

- Zbójenko

- Zosin

Największe miejscowości na terenie gminy Zbójno to: Działyń i Zbójno.

Struktura wykorzystania gruntów na terenie gminy Zbójno przedstawia się następująco:

Struktura wykorzystania gruntów na terenie gminy Zbójno (stan na 19 stycznia 2004 roku).

| Rodzaj gruntu | Powierzchnia w ha | Udział procentowy w ogólnej powierzchni gminy |
| --- | --- | --- |
| # Grunty orne | 6430,1694 | 76,40 |
| Łąki trwałe | 332,5020 | 3,95 |
| Pastwiska trwałe | 212,1920 | 2,52 |
| Lasy | 157,2860 | 1,87 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 8,2223 | 0,10 |
| Sady | 191,9610 | 2,28 |
| Nieużytki | 426,0560 | 5,06 |
| Drogi | 203,1280 | 2,41 |
| Tereny mieszkaniowe | 146,2410 | 1,74 |
| Rowy | 44,6612 | 0,53 |
| Grunty rolne o najniższej klasie | 7,0905 | 0,08 |
| Wody stojące | 13,1500 | 0,16 |
| Tereny różne | 0,0208 | 0,00 |
| Tereny przemysłowe | 0,0883 | 0,00 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane | 1,3472 | 0,02 |
| Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 14,6100 | 0,17 |
| Wody płynące | 218,8700 | 2,60 |
| Pastwiska trwałe o najniższej klasie | 2,2540 | 0,03 |
| Inne tereny komunikacyjne | 0,3500 | 0,00 |
| Tereny kolejowe | 1,8000 | 0,02 |
| Inne tereny zabudowane | 4,4917 | 0,05 |
| Pozostałe | 0,3599 | 0,00 |
| Razem | 8416,8510 | 100,00 |

Z powyższych danych wyraźnie widać, że zdecydowanie największą powierzchnię w gminie Zbójno zajmują grunty orne, bo ponad ¾ obszaru całej gminy. Pozostałe formy wykorzystania gruntów stanowią znikomy odsetek w ogólnej powierzchni gminy. Świadczy to o zdecydowanie rolniczym charakterze gminy Zbójno.

Dla celów rolniczych bardzo duże znaczenie mają klasy bonitacyjne gleb. Poniżej przedstawiono udział poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni gruntów ornych i sadów na terenie gminy Zbójno:

Struktura gruntów ornych i sadów wg klas bonitacyjnych gleby.

| Klasa gleby | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | Rz.VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia w ha | 0,00 | 8,71 | 219,70 | 1454,96 | 3066,23 | 1197,76 | 514,71 | 175,68 | 0,00 |
| Udział procentowy w ogólnej powierzchni gruntów ornych i sadów | 0 | 0,13 | 3,31 | 21,92 | 46,19 | 18,04 | 7,75 | 2,65 | 0 |

Z powyższych danych wynika, że największy udział stanowią gleby IVa klasy bonitacyjnej. Stanowią one blisko 50% ogólnej powierzchni gruntów ornych i sadów w gminie Zbójno. Znacznie mniejszy udział stanowią gleby pozostałych klas bonitacyjnych, tzn. gleby IIIa, IIIb, IVb, V i VI klasy bonitacyjnej. Gleby I, II i Rz.VI klasy bonitacyjnej nie występują wcale lub stanowią bardzo znikomy odsetek wszystkich gleb.

Ogólnie rzecz biorąc gleby na terenie gminy Zbójno przeznaczone na cele rolnicze są raczej średniej jakości, co sprzyja rozwojowi tej gałęzi gospodarki na terenie gminy.

2.3. Ludność.

Na dzień 28 grudnia 2004 gmina Zbójno liczyła 4704 mieszkańców, z czego 4582 osoby były zameldowane na pobyt stały. Liczba mieszkańców w ciągu ostatnich kilku lat nie uległa większym zmianom. Świadczą o tym poniższe dane:

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w poprzednich latach w gminie Zbójno:

31.12.1999 – 4431 mieszkańców

31.12.2000 – 4436 mieszkańców

31.12.2001 – 4429 mieszkańców

31.12.2002 – 4480 mieszkańców

31.12.2003 – 4515 mieszkańców

Należy podkreślić, że obecna liczba mieszkańców stanowi zaledwie 90% liczby mieszkańców gminy Zbójno z początku lat 70 – tych. Jest to wynik dużego ujemnego salda migracji jakie występowało w latach 70 – tych i 80 – tych. W latach 90 – tych saldo to ze względu na trudniejsze warunki ekonomiczne znacznie zmalało.

Wg danych na dzień 31 grudnia 2002 roku ludność gminy Zbójno stanowiła 9,95% ogólnej liczby ludności powiatu golubsko – dobrzyńskiego oraz 0,22% ogólnej liczby ludności województwa kujawsko – pomorskiego. Pod względem liczby mieszkańców wg danych na 31 grudnia 2002 roku gmina Zbójno zajmowała 5 miejsce w powiecie oraz 116 miejsce w województwie.

Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach, to na dzień 28.12.2004 roku przedstawiała się ona następująco:

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców | % udział w ogólnej liczbie mieszkańców gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adamki | 198 | 4,21 |
| 2. | Ciepień | 233 | 4,95 |
| 3. | Działyń | 807 | 17,16 |
| 4. | Klonowo | 261 | 5,55 |
| 5. | Łukaszewo | 191 | 4,06 |
| 6. | Obory | 211 | 4,49 |
| 7. | Podolina | 111 | 2,36 |
| 8. | Rudusk | 112 | 2,38 |
| 9. | Ruże | 190 | 4,04 |
| 10. | Rembiocha | 235 | 5,00 |
| 11. | Sitno | 384 | 8,16 |
| 12. | Wojnowo | 209 | 4,44 |
| 13. | Wielgie | 478 | 10,16 |
| 14. | Zbójno | 841 | 17,88 |
| 15. | Zbójenko | 168 | 3,57 |
| 16. | Zosin | 75 | 1,59 |
|  | Razem | 4704 | 100,00 |

Z powyższych danych wynika, że największymi sołectwami w gminie są sołectwa Zbójno i Działyń. Każde z nich liczy ponad 800 mieszkańców i stanowi ponad 17% ogólnej liczby mieszkańców gminy Zbójno. Najmniejszym sołectwem jest sołectwo Zosin, które zamieszkuje zaledwie 75 mieszkańców, co stanowi niespełna 2% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Na dzień 31.12.2002 średnia gęstość zaludnienia w gminie Zbójno wynosiła 53 osoby na 1 km kw. Jest to wartość znacznie mniejsza, niż średnio w całym województwie i powiecie. Dla województwa gęstość zaludnienia wynosiła w tym samym okresie 115 mieszkańców na 1 km kw., a w powiecie 73 mieszkańców na 1 km kw. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim wiejski charakter gminy Zbójno. Pod względem gęstości zaludnienia gmina Zbójno zajmuje trzecie miejsce w powiecie, oraz 80 miejsce w województwie.

Ważna dla sytuacji demograficznej gminy Zbójno jest struktura wiekowa jej mieszkańców. Poniżej przedstawiono tabelę z danymi na temat liczebności najważniejszych grup wiekowych gminy Zbójno.

Struktura wiekowa ludności gminy Zbójno wg podziału na podstawowe grupy wiekowe.

| Ludność w wieku | Liczba ludności | Udział % |
| --- | --- | --- |
| Przedprodukcyjnym (0 – 17 lat) | 1268 | 28,30 |
| Produkcyjnym (18 – 59 lat dla kobiet i 64 lata dla mężczyzn) | 2476 | 55,27 |
| Poprodukcyjnym (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn i więcej) | 736 | 16,43 |

Struktura wiekowa mieszkańców naszej gminy charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem osób młodych, w wieku do 17 lat w porównaniu do całego powiatu czy województwa. Dla porównania w powiecie udział tych osób w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi 26,89%, a w województwie tylko 23,43%, gdy tymczasem w naszej gminie ich odsetek wynosi 28,30%. Odwrotna sytuacja panuje wśród osób w wieku produkcyjnym. W tym wypadku udział procentowy osób zaliczanych do tej grupy wiekowej jest w naszej gminie mniejszy niż w całym powiecie czy województwie. W powiecie procent ten wynosi 59,23%, a województwie 62,47%, gdy tymczasem w naszej gminie ich udział wynosi 55,27%. Natomiast jeżeli chodzi o osoby w wieku poprodukcyjnym, to ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców jest w naszej gminie większy niż w powiecie czy województwie. Dla powiatu procent ten wynosi 13,88% a dla województwa 14,09%, a dla naszej gminy procent ten wynosi 16,43%.

Podsumowując te dane należy stwierdzić, że ludność gminy Zbójno charakteryzuje się stosunkowo dużym udziałem osób młodych, co wynika z dużej liczby urodzeń dzieci, a także dużym udziałem osób starszych w porównaniu do danych dla powiatu czy województwa. Mały jest natomiast udział osób w wieku produkcyjnym. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być migracja  osób w wieku produkcyjnym do innych miejscowości w poszukiwaniu pracy i lepszego życia.

Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest saldo migracji. Poniżej przedstawiono dane na temat poziomu migracji na terenie gminy Zbójno z kilku ostatnich lat.

Migracje ludności w gminie Zbójno.

| Rok | Napływ ludności | Odpływ ludności | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 74 | 107 | - 33 |
| 2000 | 53 | 84 | - 31 |
| 2001 | 45 | 77 | - 32 |
| 2002 | 46 | 81 | - 35 |
| 2003 | 35 | 54 | - 19 |

Powyższe dane świadczą o tym, że gmina Zbójno należy do obszarów odpływu ludności. Nie jest to zbyt korzystne zjawisko dla naszej gminy, gdyż może to prowadzić do jej coraz większego wyludniania się w najbliższych latach. Dodatkowo niepokojącym zjawiskiem jest to, że gmina Zbójno posiada najwyższy ujemny wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców w powiecie oraz jeden z najwyższych w województwie. Świadczą o tym poniższe dane z 2002 roku.

Migracje ludności w gminach należących do powiatu golubsko – dobrzyńskiego.

| Nazwa gminy | Napływ ludności | Odpływ ludności | Saldo migracji | Saldo migracji na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto Golub – Dobrzyń | 139 | 172 | - 33 | - 2,55 |
| Kowalewo Pomorskie | 143 | 142 | 1 | 0,09 |
| Ciechocin | 54 | 61 | - 7 | - 1,76 |
| Golub – Dobrzyń | 113 | 121 | - 8 | - 1,00 |
| Radomin | 32 | 49 | - 17 | - 4,06 |
| Zbójno | 46 | 81 | - 35 | - 7,81 |

Średnie saldo migracji na 1000 osób dla gminy Zbójno wynosi – 7,81, natomiast dla powiatu wynosi ono – 2,20, a dla województwa 0,74.

Duże znaczenie dla sytuacji demograficznej gminy ma także ruch naturalny ludności. Poniżej przedstawiono tabelę z danymi na temat liczby małżeństw, liczby urodzin dzieci żywych, liczbie zgonów oraz wielkości przyrostu naturalnego w ciągu ostatnich 5 lat.

Ruch naturalny ludności w gminie Zbójno.

| Rok | Liczba małżeństw | Liczba urodzeń żywych | Liczba zgonów | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 35 | 50 | 48 | 2 |
| 2000 | 30 | 65 | 50 | 15 |
| 2001 | 29 | 63 | 43 | 20 |
| 2002 | 19 | 70 | 48 | 22 |
| 2003 | 24 | 57 | 46 | 11 |

Poniżej przedstawiono te same dane w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Ruch naturalny ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

| # Rok | Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców | Liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców | Liczba zgonów na 1000 mieszkańców | Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 7,90 | 11,28 | 10,83 | 0,45 |
| 2000 | 6,76 | 14,65 | 11,27 | 3,38 |
| 2001 | 6,55 | 14,22 | 9,71 | 4,52 |
| 2002 | 4,24 | 15,63 | 10,71 | 4,91 |
| 2003 | 5,32 | 12,62 | 10,19 | 2,44 |

Dla porównania podano poniżej te same dane dla powiatu i województwa za rok 2002.

Ruch naturalny ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w powiecie i województwie.

| # Wyszczególnienie | Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców | Liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców | Liczba zgonów na 1000 mieszkańców | Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Zbójno | 4,2 | 15,6 | 10,7 | 4,9 |
| Powiat golubsko – dobrzyński | 5,5 | 11,7 | 8,6 | 3,1 |
| Województwo kujawsko - pomorskie | 5,1 | 9,7 | 9,2 | 0,5 |

Analizę powyższych danych rozpoczniemy od liczby zawartych małżeństw. W roku 2003 zawarto ich 24. Jest to nieco więcej niż rok wcześniej, ale o wiele mniej niż miało to miejsce dwa czy trzy lata wcześniej. Tłumaczyć to można głównie pogarszającą się sytuacją materialną społeczeństwa, jego ubożeniem, brakiem perspektyw na lepsze życie. Wg danych za rok 2002 liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców nie odbiegamy zbytnio od średniej w powiecie czy województwie. Wielkość ta jest tylko nieznacznie mniejsza.

Liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców od wielu lat utrzymuje się raczej na niezmienionym poziomie. Występują tylko niewielkie wahnięcia spadkowe. Na tle powiatu i województwa nasza gmina pod tym względem wypada bardzo dobrze, gdyż dla powiatu ten wskaźnik wynosi 11,7, a dla województwa 9,7, natomiast dla gminy Zbójno ten wskaźnik wynosi aż 15,6. Świadczy to o dużej liczbie dzieci rodzących się w gminie oraz o ich małej śmiertelności. Jest to bardzo pozytywne zjawisko dla gminy, gdyż zapewnia to młodą strukturę społeczeństwa oraz zapobiega wyludnianiu się gminy niwelując po części skutki ujemnego salda migracji ludności w gminie.

Liczba zgonów w gminie praktycznie nie ulega od wielu lat zmianie. Kształtuje się ona na poziomie ok. 10 – 11 zgonów rocznie na 1000 mieszkańców. Jest to wskaźnik nieco wyższy niż wynosi średni dla powiatu czy województwa, ale można to tłumaczyć głównie gorszą opieką medyczną na wsi.

Przyrost naturalny w gminie Zbójno w ciągu ostatnich kilku lat ulegał dużym wahaniom, ale zawsze był dodatni. Jego wielkość (porównując dane z 2002 roku) jest nieco większa niż wynosi on dla powiatu i dużo większy od średniego przyrostu naturalnego dla województwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest o wiele większa liczba dzieci rodzących się na 1000 mieszkańców w naszej gminie w porównaniu do średniej dla powiatu i województwa, a niewiele mniejszą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców w porównaniu do średniej w powiecie i województwie.

Szczególnym zagrożeniem dla rozwoju demograficznego naszej gminy jest defeminizacja, czyli niski udział kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców. W ostatnich latach ilość kobiet na 100 mężczyzn w naszej gminie kształtowała się w następujący sposób:

# Rok			Liczba kobiet na 100 mężczyzn

31.12.1999	  			 93

31.12.2000	 	 		 95

31.12.2001 	 	 		 94

31.12.2002 	 	 		 93

31.12.2003	 			 93

21.07.2004 	  			 95

Dla porównania podam, że wskaźnik feminizacji dla powiatu wynosił na dzień 31 grudnia 2002 roku 102, natomiast dla województwa w tym samym okresie 107. Gmina Zbójno w tym samym okresie zajmowała pod względem feminizacji ostatnie miejsce zarówno w powiecie jak i w województwie. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko ze względu na groźbę zmniejszania się populacji gminy Zbójno.

2.4. Środowisko przyrodnicze.

Gmina Zbójno położona jest na obszarze Wysoczyzny Dobrzyńskiej. W rzeźbie terenu dominują formy związane z działalnością wód polodowcowych. Charakterystyczne są zwłaszcza drumliny. Tworzą one liczne zespoły pokryte licznymi rynnami i zagłębieniami. Wysokości względne pomiędzy dnem obniżeń a wierzchołkami drumlin dochodzą do 20 - 30 m, a spadki do 10 – 15%. Silnie zarysowanymi w krajobrazie gminy formami są również rynny. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwie z nich: dolina rzeki Ruziec oraz dolina rzeki Lubianka. Dynamiczna rzeźba, duże wysokości względne (do 40 m) oraz liczne formy towarzyszące powodują, że wspomniane rynny nadają charakterystyczne piętno orografii gminy w jej wschodniej i zachodniej części. Zupełnie odmienną rzeźbę posiada fragment gminy w rejonie wsi Działyń i Wielgie. Dominuje tam płaska, o bardzo małych deniwelacjach, morena denna. Charakterystycznym elementem rzeźby powierzchni opisywanego obszaru są również duże zagłębienia i obniżenia terenu, wypełnione wodami jezior. Typowym przykładem może być tutaj obniżenie jeziora Działyńskiego i Wielickiego.

Budowę geologiczną wierzchnich warstw stanowią utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez plejstocen i holocen. Utwory plejstoceńskie to przede wszystkim gliny morenowe oraz różnofrakcyjne piaski. Młodsze utwory holoceńskie wykształcone są w postaci osadów organogenicznych, wypełniających większe obniżenia i zagłębienia terenowe. W większości są to różnej miąższości formy i namuły.

Na obszarze gminy Zbójno brak jest znaczących udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Jedynie lokalnie występują niewielkie, często już nie eksploatowane, zasoby utworów piaszczystych i torfów. Dość powszechnie występującym surowcem jest glina. Jednak z uwagi na niskie parametry techniczne, jak również fakt, iż stanowi ona podłoże gleb o wysokich klasach bonitacyjnych, nie jest eksploatowana.

Pod względem hydrograficznym gmina Zbójno leży na obszarze zlewni rzeki Drwęcy. Osią hydrograficzną jest rzeka Ruziec. Charakterystycznym elementem hydrografii są jeziora oraz liczne drobne oczka wodne, wypełniające zagłębienia terenowe. Jeziora charakteryzują się na ogół znaczną głębokością i małą dostępnością strefy brzegowej. Ogółem wody powierzchniowe zajmują obszar około 230 ha, co stanowi 2,71% terytorium gminy i stawia ją w rzędzie gmin o najwyższym wskaźniku jeziorności w skali województwa.

Pierwszy poziom wód podziemnych reprezentowany jest przez wody gruntowe. Zalegają one na zróżnicowanej głębokości, zależnej od lokalnych warunków litologicznych i rzeźby terenu. Najpłycej wody gruntowe występują w obrębie zagłębień, jakie stanowią przede wszystkim rynny i doliny rzeczne a także obniżenia między wałami drumlinowymi. Wody gruntowe występują tutaj na głębokości 0 – 1 m p.p.t. Na pozostałym obszarze gminy poziom zalegania tych wód jest bardzo zróżnicowany i waha się w przedziale od 1 – 2 m w obrębie płaskiej moreny dennej do 4 – 5 m na niektórych fragmentach pagórków drumlinowych. Wody podziemne niższych poziomów, związane z podłożem czwartorzędowym, charakteryzują się stosunkowo dużą zasobnością szacowaną na 1349 tys. m3/rok. Aktualne, roczne zużycie wody za pośrednictwem gminnej sieci wodociągowej wynosi około 140 tys. m3. Z zestawienia tych dwóch liczb widać, że na terenie gminy są jeszcze znaczące rezerwy wody.

Podstawowym walorem, decydującym o gospodarczym sposobie wykorzystania przestrzeni przyrodniczej gminy Zbójno są gleby. Ich geneza związana jest z najmłodszymi utworami plejstoceńskimi i holoceńskimi, reprezentowanymi przez gliny piasczyste, piaski gliniaste oraz osady organogeniczne. Dominującym typem genetycznym są gleby płowe występujące na całym obszarze gminy. Jedynie w części wschodniej w obrębie rynny (doliny) Ruźca występują większe kompleksy gleb hydromorficznych, rozwiniętych na utworach bagiennych. Gleby płowe tworzą kompleksy o wysokich klasach bonitacyjnych (II – Ivb). Są to gleby pszenno – buraczanne, umożliwiające prowadzenie intensywnej gospodarki rolnej.

Głównym czynnikiem klimatycznym, warunkującym egzystencję przyrody ożywionej oraz rolnicze wykorzystanie omawianego obszaru, są opady. Gmina Zbójno położona jest w strefie charakteryzującej się niskimi opadami. Średnia roczna suma opadów w ostatnim okresie nie przekracza 500 mm. Bardzo ważne, z rolniczego punktu widzenia, opady okresu wegetacyjnego są także niskie i wahają się w granicach 300 mm. Ilość opadów jest zdecydowanie za mała aby w pełni zaspokoić potrzeby wodne roślin uprawnych i tym samym maksymalnie wykorzystać możliwości produkcyjne gleb. Według wstępnych szacunków, brakuje około 100 mm opadu w okresie wegetacyjnym, aby zaspokoić potrzeby wodne roślin uprawnych.

Innym niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym, występującym na obszarze gminy są wiatry. Brak naturalnych przeszkód w postaci lasów i większych zadrzewień, a także urozmaicona orografia, sprzyjają ruchom mas powietrza. W przypadku silnych wiatrów występujących w okresie wczesnowiosennym, nasila się zjawisko erozji eolicznej, prowadzącej do degradacji gleb. Przyspieszeniu ulega również proces parowania, co przy wspomnianym zjawisku niedoboru wody, jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym, gdyż prowadzi do przesuszenia profilu glebowego.

Gmina Zbójno położona jest na obszarze historycznej Ziemi Dobrzyńskiej, będącej jedną z najwcześniej zasiedlonych ziem polskich. Osadnictwo datuje się tutaj od wielu stuleci. Jedną z przyczyn zasiedlenia opisywanego obszaru były korzystne warunki glebowe, sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Fakt ten zdecydował, że środowisko przyrodnicze było od dawna wykorzystywane dla celów gospodarczych. Silna antropopresja występująca w okresie ostatnich dwóch wieków, doprowadziła do głębokich zmian ilościowych i jakościowych środowiska. Praktycznie likwidacji uległy lasy. Przeprowadzone na szeroką skalę prace melioracyjne spowodowały głębokie przeobrażenia w stosunkach wodnych, objawiające się zmianami gęstości sieci rzecznej, jak również poziomem zalegania wód gruntowych.

Pomimo przedstawionych zmian, gmina Zbójno posiada wyjątkowe walory krajobrazowe. O jego bogactwie i różnorodności decyduje zwłaszcza rzeźba terenu oraz liczne jeziora o zróżnicowanej powierzchni. Ważnymi elementami krajobrazu są również niewielkie obszary leśne i zespoły wysokiej roślinności śródpolnej.

2.5. Turystyka.

Gmina Zbójno posiada bardzo duże walory turystyczne. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć piękne krajobrazy, liczne jeziora, czyste powietrze, w miarę czyste wody, brak przemysłu, zespół klasztorny w Oborach oraz typowo wiejska zabudowa. O atrakcyjności turystycznej naszej gminy świadczy także duża ilość osób odwiedzających co roku naszą gminę.

Gmina Zbójno ze względu na to, że jest gminą typowo wiejską zachowała jeszcze wiele elementów naturalnego krajobrazu (pagórki, doliny, łąki, tereny zielone). Szczególnie cenne są słynne „Drumliny Zbójeńskie”, zaliczane do obszaru chronionego krajobrazu utworzonego na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej we Włocławku Nr XX/92/83 z 16 czerwca 1983 roku. Położony jest on w gminie Zbójno i częściowo w gminach Kikół i Brzuze. Najpiękniejsze pole drumlinowi tego obszaru roztacza się na północny zachód od Zbójna. Piękno krajobrazu urozmaicają liczne jeziora położone na terenie naszej gminy. Większość z tych jezior ma w miarę czyste wody i nadaje się do kąpieli. Zaznaczyć należy, że na terenie gminy Zbójno w miejscowości Wielgie znajduje się najgłębsze jezioro w województwie kujawsko – pomorskim o nazwie jezioro Wielickie. Jego maksymalna głębokość wynosi 47 m.

Dużym atutem naszej gminy jest brak przemysłu, co przyczynia się do tego, że powietrze oraz woda są bardzo czyste. Jest to dużą zachętą dla przybywających do naszej gminy turystów.

Gmina Zbójno może się też pochwalić słynnym zespołem klasztornym w miejscowości Obory, który jest uznawany za „cudowne miejsce”. Jest on celem przyjazdu tysięcy turystów i pielgrzymów każdego roku. Poza tym na terenie gminy znajduje się także inne zabytki warte zobaczenia. Są to m. in. liczne zespoły dworsko – parkowe i parki podworskie, budowle sakralne, cmentarze, stare budownictwo drewniane i murowane, obiekty techniki, kapliczki, aleje.

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych walorów turystycznych Gminy Zbójno:

„Drumliny Zbójeńskie”:

Jest to zespół pagórków o owalnych poziomych zarysach i zaokrąglonych opływowych kształtach, wydłużonych z kierunkiem ruchu lodowca. Utworzyły się one pod lodowcem w wyniku działalności erozyjnej zarówno samego lodowca jak i jego wód. Są to więc formy występujące w strefie moreny dennej, najczęściej na dnie rynien. Ich stoki są bardziej strome od strony, w którą poruszał się lądolód. Występują zazwyczaj gromadnie. Pagórki te są oddzielone od siebie wąskimi obniżeniami, w których występują drobne oczka wodne lub malownicze jeziora. Zbudowane są z piasków i z żwirów pokrytych gliną zwałową.

Zespół Drumlinów Zbójeńskich ukształtował się na dnie obniżenia powstałego z połączenia kilku rynien w obrębie falistej wysoczyzny morenowej, rozciągającej się na zapleczu moren fazy kujawskiej. Ich wysokość nie przekracza poziomu sąsiedniej wysoczyzny, sięgającej 100 – 112 m n.p.m. Znajduje się tu kilkaset form tego typu, a ich regularne zarysy i równolegle przebiegające linie grzbietowe decydują o swoistym spokojnym rytmie krajobrazu. Dodatkowym urozmaiceniem są niewielkie śródpolne skupiska drzew, podmokłe laski i zarośla.

Drumliny Zbójeńskie można śmiało uznać za prawdziwą osobliwość krajobrazu Pojezierza Dobrzyńskiego.

Jeziora:

Jak już wcześniej pisano na terenie gminy Zbójno znajduje się wiele jezior, które w sumie zajmują obszar ok. 230 ha, co stanowi 2,71% powierzchni gminy i stawia ją w rzędzie gmin o najwyższym wskaźniku jeziorności w skali województwa. Poniżej przedstawiono listę największych jezior w gminie wraz z powierzchnią:

- jezioro Wielickie – 78,33 ha

- jezioro Ruduskie – 52,20 ha

- jezioro Działyńskie – 34,91 ha

- jezioro Sicieńskie – 24,33 ha

- jezioro Ciepieńskie – 13,15 ha

- jezioro Zbójeńskie – 12,91 ha

- jezioro Klonowskie – 10,33 ha

Większość z tych jezior ma wysoką klasę czystości sanitarnej i wyśmienicie nadają się na kąpieliska.

Rzeka Ruziec:

Dużą atrakcją turystyczną dla przybyłych turystów może być także rzeka Ruziec, a szczególnie piękne krajobrazu na terenie jej zlewni. Rzeka Ruziec jest lewobocznym dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi 42,5 km, z czego 3 km przypadają na odcinki jeziorne. Powierzchnia zlewni tej rzeki wynosi 292,6 km kw. Zlewnia Ruźca jest obszarem wybitnie rolniczym, gdyż grunty orne zajmują 80% jej powierzchni. Lasy zajmują zaledwie 6,2% powierzchni tej zlewni. W zamian za to w zlewni Ruźca występuje bogate zbiorowisko roślin łąkowych. Ich różnorodność zależy od głębokości zalegania wód podziemnych. Jeśli natomiast chodzi o zbiorowisko roślinności wodnej, to dzieli się ją na roślinność rzeczną i jeziorną. Roślinność rzeczną reprezentują głównie: strzałka wodna, grążel żółty, moczarka kanadyjska, rdestnica, trzcina oraz turzyca i trawy. Z roślinności jeziorowej występują: trzcina, sitowie, pałka wąska, grzybienie i tatarak.

Niestety dużym problemem rzeki Ruziec jest niska jakość wód. Wg badań przeprowadzonych w 2001 roku stwierdzono, że wody rzeki Ruziec mają głównie III i II klasę czystości, a część wód nie odpowiada w ogóle normom. Głównym źródłem zanieczyszczania rzeki jest rolnictwo.

Założenia dworsko – parkowe:

Na terenie gminy Zbójno występują trzy założenia dworsko – parkowe i jeden park podworski. Najbardziej okazałe i stosunkowo najlepiej zachowane jest założenie pałacowo – parkowe w miejscowości Zbójno. Pod względem stanu technicznego najgorzej utrzymany jest pałac, którego stan techniczny wymaga pilnego podjęcia prac remontowo – konserwatorskich. Także park wymaga pilnego podjęcia prac rewitalizacyjnych. Podstawowymi przyczynami wpływającymi w bezpośredni sposób na postępujące niszczenie założenia jest wprowadzenie podziałów własnościowych i funkcjonalnych – szkoła, funkcje mieszkalne lokatorskie, gospodarcze. Przywrócenie spójności założenia przynajmniej w zakresie pałacu – „Lokajówka” – park z jednoczesną eliminacją funkcji szkolnej i mieszkaniowej – lokatorskiej jest podstawowym warunkiem rewaloryzacji założenia.

Założenia dworsko – parkowe w Klonowie i w Wielgiem uległy pewnym przekształceniom: przebudowa dworu w Klonowie, wprowadzenie w obydwu założeniach współczesnych w formie obiektów kubaturowych, przekształcenia kompozycji przestrzennych parków. Mimo to podjęcie rewaloryzacji tych założeń jest w pełni zasadne przede wszystkim w odniesieniu do parków i dworu w Wielgiem.

Park w Sitnie zachowany jest fragmentarycznie winien być jednak poddany rewaloryzacji i adaptowaniu dla lokalnych potrzeb.

Odrębnej uwagi wymaga park przy klasztorze w Oborach, który winien być poddany rewaloryzacji i adaptacji dla funkcji związanych z klasztorem.

Założenia kościelne i klasztorne:

Występujące na terenie gminy założenia kościelne w Działaniu i we wsi Ruże oraz założenie klasztorne w Oborach utrzymywane są w dobrym stanie pełniąc funkcje zgodnie ze swym przeznaczeniem.

Cmentarze:

Stan zachowania cmentarzy na terenie gminy jest zróżnicowany:

- w dobrym stanie utrzymane są cmentarze: rzymskokatolicki w Działaniu z 4 ćw. XIX w. w Oborach i we wsi Ruże;

- cmentarz przykościelny w Działaniu posiada trzy płyty nagrobne – jest cmentarzem nieczynnym;

- cmentarz rzymskokatolicki w Działaniu z pocz. XX w. jest w niewielkiej części zajęty przez nagrobki, pozostały obszar jest mocno zaniedbany, brak założonego układu kompozycyjnego;

- cmentarz ewangelicko – augsburski w Zbójenku oraz w Oborach są cmentarzami nieczynnymi, z zachowanymi fragmentami dawnych nagrobków;

Budownictwo drewniane i murowane:

Istniejące na terenie gminy przykłady dawnego budownictwa drewnianego na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznym zmianom spowodowanym remontami z zastosowaniem współczesnych materiałów budowlanych. Dawne strzechy zastąpiono papą lub eternitem, zredukowano detal architektoniczny, wprowadzono współczesne powłoki malarskie lub tynki. Niektóre budynki uległy dekapitalizacji i zostały rozebrane a w ich miejsce wybudowano nowe o współczesnych formach architektonicznych. Jedynym przykładem stosunkowo dobrze zachowanego budynku drewnianego mieszkalnego jest dom nr 12 z 1 ćw. XIX w. we wsi Ruże.

Takie same zmiany jak w obrębie budownictwa drewnianego nastąpiły w obrębie budownictwa murowanego. Jedynym stosunkowo dobrze zachowanym przykładem dawnego budownictwa murowanego jest obora murowana z 4 ćw. XIX w. we wsi Adamki. Natomiast budynek dawnej szkoły z 1917 roku w Oborach jest zdewastowany, wymagający pilnego zabezpieczenia i remontu.

Obiekty techniki:

Jedynym przykładem dawnych obiektów techniki jest na terenie gminy młyn wodny obecnie elektryczny we wsi Ruże. Młyn jest obiektem czynnym o zachowanej dawnej formie architektonicznej wymaga jednak podjęcia działań konserwatorskich w obrębie elewacji budynku, przepustów i bezpośredniego otoczenia młyna.

Kapliczki przydrożne:

Występujące na terenie gminy historyczne kapliczki i krzyże przydrożne są ciekawe w formie, czasami w sposób szczególny wyróżniające się na terenie województwa jak na przykład figura Matki Boskiej Anielskiej z 1905 roku w Rużu. Większość występujących na omawianym obszarze kapliczek zachowana jest w dobrym stanie. Istotnym problemem jest natomiast podejmowanie remontów nie respektujących wymogów konserwatorskich. Przykładem takiego działania jest odrestaurowanie figury Matki Boskiej z 1899 roku w Wielgiem, gdzie staranne obłożenie postumentu współczesną terakotą dowodzi lokalnej dbałości o ten obiekt, jednak w sposób trwały zniekształciło jego formę.

Aleje:

Aleje na terenie gminy związane są z dawnymi założeniami dworsko – parkowymi, odzwierciedlającymi tradycję obsadzeń alejowych wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych związanych z danym założeniem. W obrębie zachowanych alei występują takie gatunki drzew jak kasztanowiec biały, klon pospolity i jesion wyniosły.

Zespół Klasztorno – Parkowy w Oborach:

Prawdziwą perłą turystyczną w naszej gminie jest Zespół Klasztorno – Parkowy w Oborach. Ma on długą i bardzo burzliwą historię. Poniżej została krótko przedstawiona historia tego obiektu.

Fundatorami pierwszego kościoła w Oborach było małżeństwo Anny z Golemskich i Łukasza Rudzowskiego. Był to drewniany kościół z przybudówkami klasztornymi, który powstał w 1608 roku na terenie tzw. „Grodziska” (obecny cmentarz). Jednak kilka lat później spłonął. Na jego miejsce w latach 1617 – 1618 powstał nowy kościół także drewniany. Po śmierci fundatorki Anny z Golemskich rozpoczęto budować etapami kościół murowany, a stary kościół drewniany rozebrano.

Równolegle z pierwszym drewnianym kościołem zbudowano niewielki klasztor, który następnie rozbudowywano. Niestety w 1636 roku całość spłonęła. Na jego miejsce w latach 1741 – 1753 zbudowano klasztor murowany, który istnieje do dzisiaj.

Prawdziwym magnesem przyciągającym pielgrzymów już od setek lat jest cudowna pieta. Jest to rzeźba z przełomu XIV i XV wieku wykonana z drewna lipowego, politurowanego przedstawiająca Maryję. Pieta przybyła do Obór w 1605 roku z Bydgoszczy. Mimo wielu konfliktów o nią na linii Obory – Bydgoszcz pozostała w Oborach do dnia dzisiejszego. Wiele rozgłosu piecie dały informacje o jej cudownych właściwościach leczniczych. Świadczą o tym liczne zapisy w kronikach klasztornych i opowieści przekazywane ustnie.

Chlubą kościoła w Oborach są także liczne zabytkowe ołtarze. Większość z nich pochodzi z XVII wieku i przedstawia wizerunki świętych.

Atrakcją dla przybyłych pielgrzymów jest także mieszcząca się przy klasztorze kaplica „Opatrzności Bożej”. Jej fundatorem był Juliusz Dziewanowski – dziedzic dóbr Płonne, kasztelan chełmiński. Na szczególną uwagę zasługuje przepiękny ołtarz znajdujący się w kaplicy wykonany w stylu regencyjnym po 1740 roku.

Niedaleko kościoła wznosi się wzgórze zwane Grodziskiem. Na nim znajduje się obecnie cmentarz oborski. Najpierw było to miejsce pochówku jedynie dla zakonników i dobrodziei. Po otrzymaniu przez OO. Karmelitów parafii, w to miejsce przyjmowano także pochówki parafian. Na szczyt cmentarnego wzgórza prowadzą dzisiaj malownicze schody ułożone z polnych kamieni, które doprowadzą nas do kaplicy pod wezwaniem Krzyża św., zbudowanej w 1686 r., kosztem Jakuba Suskiego, lecz w XIX w. znacznie przebudowanej. Przed frontem tej kaplicy w 1746 r. wystawili OO. Karmelici inną obszerniejszą kaplicę z drewna, do której wprowadzili nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Obszar pomiędzy kościołem klasztornym, a cmentarzem, rozgranicza murek z barokową bramką, posiadającą na szczycie niszę z Pietą.

2.6. Zagospodarowanie przestrzenne.

2.6.1. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego.

Gmina Zbójno położona jest na terenie zlewni rzeki Drwęcy. Teren tej zlewni objęty jest ochroną przede wszystkim ze względu na pobliskie ujęcie wody dla miasta Torunia. Ujęcie to zlokalizowane jest w miejscowości Lubicz, 11 km przed ujściem Drwęcy do Wisły. Z uwagi na znaczenie gospodarcze i przyrodnicze Drwęca jest stałym obiektem badań monitoringowych. Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach wykazywały, że na kontrolowanym odcinku rzeki woda miała III klasę czystości.

Drugim ważnym uwarunkowaniem ochrony środowiska w gminie Zbójno jest zaliczenie prawie całej powierzchni gminy do Obszaru Krajobrazu Chronionego – Drumliny Zbójeńskie. Obszar ten utworzono na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Włocławku Nr XX/92/83 z 16 czerwca 1983 roku. Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swym zasięgiem głównie gminę Zbójno oraz częściowo gminy Kikół i Brzuze. Najpiękniejsze pole drumlinowe roztacza się na północny zachód od Zbójna.

Drumliny jest to zespół pagórków o owalnych poziomych zarysach i zaokrąglonych opływowych kształtach, wydłużonych zgodnie z kierunkiem ruchu lodowca. Utworzyły się one pod lodowcem w wyniku działalności erozyjnej zarówno samego lodowca jak i jego wód.

Cechą charakterystyczną gminy Zbójno są niskie opady roczne. W ostatnich latach nie przekraczają one poziomu 500 mm, a w okresie wegetacyjnym wynoszą one tylko 300 mm. Jest to ilość opadów zdecydowanie za mała, aby w pełni zaspokoić potrzeby wodne roślin uprawnych i tym samym maksymalnie wykorzystać możliwości produkcyjne gleby. Wg wstępnych szacunków brakuje około 100 mm opadu w okresie wegetacyjnym, by mogło to zaspokoić potrzeby wodne roślin uprawnych.

Ostatnim czynnikiem uwarunkowania ochrony środowiska jest przebieg przez gminę i jej okolicę dwóch międzyregionalnych korytarzy ekologicznych związanych z dolinami rzek Ruziec i Lubianka.

Rzeka Ruziec jest lewobocznym dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi 42,5 km, a powierzchnia jej zlewni zajmuje obszar 292,6 km kw. Przez teren gminy Zbójno przepływa tylko niewielki, kilkukilometrowy odcinek tej rzeki. Obszar, przez który rzeka przepływa na terenie gminy Zbójno charakteryzuje się występowaniem terenów nizinnych, na których znajdują się drumliny. Jak już pisałem wcześniej obszary drumlinowe są formami pagórkowatymi, zlokalizowanymi na zapleczu moren, o wydłużonym kształcie i wysokości względnej do 10 m. Obszary drumlinowe rozdzielane są zagłębieniami rynnowymi, wykorzystywanymi przez dopływy Ruźca i jeziora. Stan czystości wód rzeki znajduje się pomiędzy II a III klasą czystości. Niewielki odcinek rzeki w ogóle nie odpowiadał dopuszczalnym normom.

Druga rzeka Lubianka także jest dopływem Drwęcy. Jej długość wynosi 40 km. Jest to typowa rzeka pojeziorna. Jej zlewnia charakteryzuje się znacznym stopniem eutrofizacji, czyli wzrostem żyzności wód spowodowanym większym stężeniem fosforu i azotu, spowodowanym bezleśną zlewnią, o typowo rolniczym charakterze. Koryto tej rzeki zlokalizowane jest poza obszarem gminy Zbójno.

2.6.2. Infrastruktura techniczna.

2.6.2.1. Komunikacja.

Podstawą do prawidłowego funkcjonowania transportu jest odpowiednia sieć dróg. Na terenie gminy Zbójno funkcjonuje jedynie transport kołowy. W skład sieci dróg na terenie gminy Zbójno wchodzą następujące rodzaje dróg:

- drogi wojewódzkie;

- drogi powiatowe;

- drogi gminne;

Na terenie gminy nie występują drogi krajowe.

Drogi wojewódzkie:

Drogi wojewódzkie znajdujące się na terenie gminy Zbójno mają długość 17,07 km. Są to drogi:

Golub – Dobrzyń – Kikół – 12,45 km

Zbójno – Ostrowite – 4,62 km

Wyżej wymienione drogi posiadają nawierzchnię utwardzoną (asfaltobeton). Droga Kikół – Golub – Dobrzyń jest drogą IV klasy technicznej, natomiast droga Ostrowite – Zbójno jest drogą V klasy technicznej.

Drogi powiatowe:

Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Zbójno mają długość 35,75 km i są to następujące drogi:

Dulsk – Sitno

Ugoszcz – Obory

Dulsk – Kobrzyniec

Dulsk – Kobrzyniec

Ruże – Łukaszewo

Zbójno – Chrostkowo

Obory – Wildno

Sitno – Mazowsze

Świętosław – Działyń

Sitno – Wielgie

Działyń – Klonowo

Drogi powiatowe są drogami V klasy technicznej, posiadają nawierzchnię utwardzoną (asfaltobeton).

Drogi gminne:

Drogi gminne mają długość 55,9 km i obejmują następujące drogi:

Podolina – Rudusk – Zbójno

Klonowo – Ciepień

Adamki – Wielgie

Ruże – Zbójenko

Kijaszkowo – Rembiocha – Nowogród

Laskówiec – Pustki Działyńskie – Laskówiec – Frankowo

Sitno – Macikowo

Działyń – Węgiersk

Ciechanówek – Działyń

Rudaw – Działyń

Ciepień – Zbójno

Ciepień – Sikorki

Ciepień – Zosin – Podolina

Frankowo – Wojnowo

Ciepień – Zajeziorze

Klonowo – Liciszewy

Rudusk – Kiełbzak

Działyń – Rembiocha

Liciszewy – Działyń

Wielgie – Liciszewy

Adamki – Zbójenko

Wojnowo – Ruże

Wojnowo – Kazimierzewo

Giżynek – Ruże

Drogi gminne w przeważającej większości posiadają nawierzchnię gruntową, chociaż w ostatnich latach coraz więcej przybywa dróg z nawierzchnią bitumiczną oraz tłuczniową.

Podsumowując należy stwierdzić, że istniejąca sieć dróg jest w zasadzie wystarczająca do obsługi ruchu komunikacyjnego na terenie gminy Zbójno. Za korzystny należy uznać fakt, że dwie drogi wojewódzkie biegną niemalże przez centrum gminy. Może to w przyszłości ułatwić obsługę ruchu turystycznego czy też usprawnić dotarcie do różnych miejscowości

gminy. Natomiast gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych zapewnia łatwość penetracji terenu gminy.

Minusem istniejącej sieci dróg jest ich nie najlepszy stan. Szczególnie dotyczy to dróg gminnych. Wymagają one głównie utwardzenia oraz poszerzenia.

2.6.2.2. Elektroenergetyka.

Gmina Zbójno zasilana jest w energię elektryczną z głównych punktów zasilania (GPZ 110/15kv) zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin:

- GPZ 110/15 kv Lipno o mocy 28 MW – podstawowe źródło zasilania gminy w energię elektryczną;

- GPZ 110/15 kv Kawęczyn;

Obecna sieć zasilająca i rozdzielcza średniego napięcia pracuje na napięciu 15 kv.

Przez teren gminy przebiegają linie terenowe, magistrale, napowietrzne 15 kv o przekroju AFL – 35 i AFL – 50 (w niewielkich fragmentach AFL – 25). Wszystkie linie magistralne mają możliwość dwustronnego zasilania, stacje transformatorowe 15/0,4 kv zasilane są jednostronnie.

Optymalny obszar zasilania z GPZ – ów 110/15 kv nie pokrywa całego terenu gminy. Istnieje konieczność modernizacji linii energetycznych średniego napięcia oraz rozbudowa związana z rozwojem gminy.

2.6.2.3. Sieć wodno – ściekowa.

Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej w gminie Zbójno na dzień 31.12.2003 wynosiła 144,4 km, natomiast długość przyłączy wynosiła 47 km. W tym samym czasie liczba przyłączeń sieci wodociągowej do budynków wynosiła 813, a liczba mieszkań przyłączonych do wodociągów wynosiła 861. W sumie 80% gospodarstw korzysta z wodociągów. Poniżej przedstawiono tabelę z danymi o sieci wodociągowej w rozbiciu na poszczególne sołectwa:

Dane o rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójno.

| Sołectwo | Długość czynnej sieci wodociągowej | Długość przyłączy do budynków | Liczba przyłączy do budynków | Liczba mieszkań przyłączonych do wodociągów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adamki | 6,0 | 1,8 | 28 | 30 |
| Ciepień | 10,1 | 4,5 | 30 | 32 |
| Działyń | 13,0 | 5,7 | 136 | 140 |
| Klonowo | 10,0 | 3,3 | 44 | 46 |
| Łukaszewo | 8,0 | 2,2 | 38 | 38 |
| Obory | 9,0 | 2,8 | 35 | 35 |
| Podolina | 3,5 | 1,6 | 18 | 18 |
| Rembiocha | 10,0 | 2,2 | 47 | 47 |
| Rudusk | 3,0 | 0,8 | 15 | 17 |
| Ruże | 10,0 | 3,5 | 39 | 39 |
| Sitno | 11,0 | 4,3 | 60 | 64 |
| Wielgie | 9,2 | 4,0 | 59 | 84 |
| Wojnowo | 9,0 | 2,3 | 38 | 38 |
| Zbójenko | 8,5 | 2,4 | 31 | 31 |
| Zbójno | 18,6 | 4,8 | 185 | 190 |
| Zosin | 5,5 | 0,8 | 10 | 12 |
| # Razem | 144,4 | 47 | 813 | 861 |

W roku 2003 pobrano z ujęcia wody w Zbójnie 204,6 tys. metrów sześciennych wody, natomiast ilość wody dostarczonej wynosiła 121,9 tys. metrów sześciennych. Na różnicę między wodą pobraną a dostarczoną składa się woda zużyta na cele technologiczne oraz straty wody. W przeliczeniu na jednego mieszkańca ilość dostarczonej wody wynosiła 27 metrów sześciennych na jednego mieszkańca.

Pobór wody wg sołectw w roku 2003.

| Nazwa sołectwa | Ilość wody dostarczonej w tys. metrów sześciennych |
| --- | --- |
| Adamki | 2,0 |
| Ciepień | 5,2 |
| Działyń | 37,1 |
| Klonowo | 5,8 |
| Łukaszewo | 2,5 |
| Obory | 3,8 |
| Podolina | 3,6 |
| Rembiocha | 5,5 |
| Rudusk | 1,1 |
| Ruże | 11,3 |
| Sitno | 7,4 |
| Wielgie | 11,7 |
| Wojnowo | 4,2 |
| Zbójenko | 3,0 |
| Zbójno | 16,0 |
| Zosin | 1,7 |
| Razem | 121,9 |

Z powyższych danych wynika, że najwyższy pobór wody był w sołectwach Działyń i Zbójno, natomiast najniższy w sołectwach Rudusk i Zosin.

Długość sieci kanalizacyjnej w naszej gminie wynosi 2,1 km, natomiast długość przyłączy do budynków wynosi 1,5 km. Na koniec roku 2003 liczba przyłączy do kanalizacji wynosiła 81, natomiast liczba mieszkań przyłączonych do kanalizacji wynosiła 84. Jedyną miejscowością, w której istnieje kanalizacja jest w tej chwili Zbójno, pozostałe miejscowości nie posiadają kanalizacji. Ilość ścieków odprowadzonych przez kanalizację w roku 2003 wynosiła 9,3 tys. metrów sześciennych.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że istnieje pewna szczątkowa forma kanalizacji także w miejscowości Wielgie. Jednak obsługuje ona tylko kilka gospodarstw domowych i ma charakter bardzo lokalny.

Na terenie gminy Zbójno funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. Pierwsza położona jest w miejscowości Zbójno. Jest to oczyszczalnia ścieków mechaniczno – biologiczna. Jej maksymalna przepustowość wynosi 200 metrów sześciennych na dobę. Druga oczyszczalnia znajduje się w miejscowości Wielgie.

2.6.2.4. Gospodarka odpadami.

Na terenie gminy Zbójno rozstawionych jest w chwili obecnej 50 pojemników na śmieci typu SM – 110. Pojemniki te znajdują się przy obiektach użyteczności publicznej, szkołach, sklepach oraz u osób prywatnych. Pojemniki te są opróżniane raz w miesiącu. Dalej śmieci te są transportowane na Gminne Wysypisko Śmieci w miejscowości Rembiocha. Wysypisko to zostało otwarte w 1995 roku. Pojemność tego wysypiska szacuje się na 7 318 ton śmieci, a jego czas eksploatacji jest oceniany na 15 lat począwszy od daty jego otwarcia. Co roku wywozi się na nie ok. 75 ton śmieci z terenu gminy Zbójno. Składowisko posiada uregulowany stan formalno – prawny, a zarządzający składowiskiem uzyskał decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska. Na ogólną ilość zwiezionych odpadów składają się odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców oraz odpady komunalne pochodzące z sektora gospodarczego. Metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie na wysypisku śmieci, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być odpady niebezpieczne.

Na terenie gminy Zbójno nie prowadzi się działań zmierzających do wykorzystania odpadów w całości lub części oraz odzyskania z nich wartościowych substancji lub materiałów. Nie funkcjonuje też selektywny system zbiórki odpadów komunalnych. Problem stanowi także brak wagi do ważenia samochodów z odpadami. Uniemożliwia to dokładne określenie ilości przyjmowanych śmieci.

2.6.2.5. Własność nieruchomości.

Na terenie gminy Zbójno zdecydowanie przeważa prywatna własność gruntów. Świadczą o tym powyższe dane:

Własność nieruchomości w poszczególnych sołectwach.

| Lp. | Sołectwo | Gospodarstwa prywatne | Gospodarstwa uspołecznione AWRSP | Grunty komunalne | ANR | Grunty kościelne | Inne | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adamki | 294,94 |  |  | O,46 |  | 9,57 | 304,51 |
| 2. | Ciepień | 492,13 |  |  | 2,88 | 3,51 | 11,07 | 509,59 |
| 3. | Działyń | 1262,43 |  | 3,53 | 15,36 | 5,68 | 67,29 | 1356,3 |
| 4. | Klonowo | 445,38 | 5,82 | 2,26 | 6,22 |  | 22,81 | 476,67 |
| 5. | Łukaszewo | 467,44 |  | 5,95 | 39,11 |  | 4,32 | 516,82 |
| 6. | Obory | 297,19 |  | 1,77 | 24,43 | 5,25 | 32,77 | 361,83 |
| 7. | Podolina | 195,00 |  |  | 1,14 |  | 3,21 | 199,35 |
| 8. | Rembiocha | 527,80 |  | 3,34 | 2,94 |  | 9,74 | 543,82 |
| 9. | Rudusk | 345,94 |  |  | 2,96 |  | 45,69 | 394,59 |
| 10. | Ruże | 478,11 |  | 7,34 | 6,33 | 4,98 | 10,62 | 507,38 |
| 11. | Sitno | 766,03 |  | 1,97 | 0,96 |  | 59,79 | 829,02 |
| 12. | Wielgie | 400,93 | 224,55 | 1,84 | 224,85 |  | 91,48 | 719,1 |
| 13. | Wojnowo | 430,49 |  | 0,92 | 3,22 |  | 11,51 | 446,14 |
| 14. | Zbójenko | 308,22 |  |  | 10,67 |  | 8,36 | 327,25 |
| 15. | Zbójno | 621,42 |  | 19,92 | 1,87 |  | 85,43 | 728,64 |
| 16. | Zosin | 175,84 |  |  | 0,40 |  | 4,33 | 180,57 |
| 17. | Razem | 7511,99 | 230,37 | 48,84 | 343,34 | 19,42 | 477,99 | 8401,58 |

Z powyższych danych wynika, że blisko 90% gruntów na terenie gminy Zbójno należy do osób prywatnych. Następne w kolejności pod względem zajmowanej powierzchni są grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnej, które stanowią ok. 4% ogólnej powierzchni gminy Zbójno. Najmniejszy odsetek stanowią grunty będące gruntami komunalnymi oraz kościelnymi. Stanowią one w sumie niespełna 1% powierzchni gminy. Inne grunty stanowią niecałe 6% powierzchni gminy. Ze względu na to, że na terenie gminy Zbójno w czasach komunistycznych istniało tylko jedno Państwowe Gospodarstwo Rolne położone w miejscowości Wielgie. Pozostałe gospodarstwa rolne należały do rolników indywidualnych. Wpłynęło to bardzo pozytywnie na długość tradycji rolniczych w gminie Zbójno oraz pozwoliło uchronić mieszkańców przed znacznym bezrobociem związanym z likwidacją z PGR-ów.

2.7. Gospodarka.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku na terenie gminy Zbójno zarejestrowanych było 168 podmiotów gospodarczych, z czego 165 było zarejestrowanych było w Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonym przez Urząd Gminy w Zbójnie, natomiast 3 były zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Z pośród wszystkich zarejestrowanych podmiotów aktywnie działało tylko 121 podmiotów. Pozostałe 47 podmiotów gospodarczych zawiesiło działalność gospodarczą lub nie podjęło jej w ogóle. Biorąc pod uwagę tylko podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Zbójno należy stwierdzić, że ich liczba z roku na rok nieznacznie wzrasta. Świadczą o tym poniższe dane:

Liczba działających podmiotów gospodarczych w poszczególnych latach.

| Lp. | Rok | Liczba działających podmiotów gospodarczych na terenie gminy Zbójno |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1998 | 101 |
| 2. | 2000 | 115 |
| 3. | 2002 | 120 |
| 4. | 2003 | 126 |
| 5. | 2004 | 121 |

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż przyczynia się do rozwoju gospodarczego gminy Zbójno.

Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy Zbójno zajmują się głównie handlem oraz usługami. Znacznie mniej podmiotów działa w branży budowlanej oraz transportowej.

Jeżeli chodzi o wielkość podmiotu gospodarczego, to zdecydowanie przeważają małe podmioty gospodarcze, w których pracuje praktycznie sam właściciel oraz jego rodzina. Jest tylko kilka przedsiębiorstw, które zatrudniają po kilkanaście lub kilkadziesiąt pracowników.

Największymi pracodawcami na terenie gminy Zbójno jest Urząd Gminy w Zbójnie oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Duże zatrudnienie dają też takie przedsiębiorstwa jak „Formtec” Sp. Z O.O., „PolDrut” czy „Makk”. Duże zatrudnienie dają też znajdujące się na terenie gminy szkoły podstawowe, gimnazjum oraz Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wielgim.

Jednak podstawą gospodarki gminy Zbójno jest rolnictwo. Grunty rolne zajmują w sumie powierzchnię ponad 6430 ha, co stanowi ponad 76% powierzchni gminy. Do tego należy doliczyć także grunty w inny sposób wykorzystywany przez rolnictwo jak łąki, pastwiska czy sady, co daje w sumie znacznie ponad 80% powierzchni gminy wykorzystywane na cele rolnicze. Dokładną strukturę wykorzystania gruntów na terenie gminy Zbójno prezentuje poniższa tabela:

Struktura wykorzystania gruntów na terenie gminy Zbójno.

| Rodzaj gruntu | Powierzchnia w ha | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| # Grunty orne | 6430,1694 | 76,40 |
| Łąki trwałe | 332,502 | 3,95 |
| Pastwiska trwałe | 212,192 | 2,52 |
| Lasy | 157,286 | 1,87 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 8,2223 | 0,10 |
| Sady | 191,961 | 2,28 |
| Nieużytki | 426,056 | 5,06 |
| Drogi | 203,128 | 2,41 |
| Tereny mieszkaniowe | 146,241 | 1,74 |
| Rowy | 44,6612 | 0,53 |
| Grunty rolne o najniższej klasie | 7,0905 | 0,08 |
| Wody stojące | 13,15 | 0,16 |
| Tereny różne | 0,0208 | 0,00 |
| Tereny przemysłowe | 0,0883 | 0,00 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane | 1,3472 | 0,02 |
| Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 14,61 | 0,17 |
| Wody płynące | 218,87 | 2,60 |
| Pastwiska trwałe o najniższej klasie | 2,254 | 0,03 |
| Inne tereny komunikacyjne | 0,35 | 0,00 |
| Tereny kolejowe | 1,8 | 0,02 |
| Inne tereny zabudowane | 4,4917 | 0,05 |
| Pozostałe | 0,3599 | 0,00 |
| Razem | 8416,851 | 100,00 |

Duże znaczenie w wykorzystaniu gleb na cele rolnicze ma ich klasa bonitacyjna. Na terenie gminy Zbójno przeważają gleby IVa klasy bonitacyjnej. Mniej jest gleb IIIb i IVb klasy bonitacyjnej. Pozostałe klasy gleb mają niewielki udział w ogólnej powierzchni gruntów ornych i sadów lub nie występują wcale. Dokładną strukturę gruntów ornych i sadów wg klas bonitacyjnych przedstawia poniższa tabela:

Struktura gruntów ornych i sadów wg klas bonitacyjnych gleby.

| Klasa gleby | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | Rz.VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia w ha |  | 8,71 | 219,70 | 1454,96 | 3066,23 | 1197,76 | 514,71 | 175,68 |  |
| Udział procentowy w ogólnej powierzchni gruntów ornych i sadów | 0 | 0,13 | 3,31 | 21,92 | 46,19 | 18,04 | 7,75 | 2,65 | 0 |

Przewaga gleb średnich klas bonitacyjnych oraz nierówne ukształtowanie terenu gminy sprawia, że na terenie gminy są średnie warunki do rozwoju rolnictwa, mimo to jednak rolnictwo w gminie Zbójno jest podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców gminy i z roku na rok coraz szybciej się rozwija.

Wg danych ze spisu powszechnego z 2002 roku na terenie gminy Zbójno istniało 780 gospodarstw rolnych. Ich dokładną strukturę obszarową prezentuje poniższa tabela:

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Zbójno.

| Lp. | Powierzchnia gospodarstwa | Liczba gospodarstw | Udział procentowy poszczególnych grup wielkościowych gospodarstw |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | do 1 ha | 205 | 26,28 |
| 2. | od 1 ha do 5 ha | 126 | 16,15 |
| 3. | od 5 ha do 10 ha | 186 | 23,85 |
| 4. | od 10 ha do 15 ha | 129 | 16,54 |
| 5. | 15 ha i więcej | 134 | 17,18 |
| 6. | Razem | 780 | 100,00 |

Analizując dane z powyższej tabeli należy stwierdzić, że w gminie Zbójno najwięcej jest gospodarstw o powierzchni do 1 ha oraz między 5 ha a 10 ha. Mniej jest gospodarstw rolnych o powierzchni od 1 ha do 5 ha oraz gospodarstw ponad 10 ha. Podsumowując należy stwierdzić, że gospodarstwa w gminie Zbójno są raczej rozdrobnione. Jednak w ostatnich latach, aby dorównać rolnictwu Europy Zachodniej i poprawić ekonomikę rolnictwa, następuje powolny proces zwiększania średniej powierzchni gospodarstw rolnych. Szczególnie dotyczy to gospodarstw nowoczesnych, które postawiły na rozwój. Natomiast powoli upadają małe nieefektywne gospodarstwa, które są przejmowane przez wspomniane wcześniej gospodarstwa, które postawiły na rozwój.

Niska dochodowość produkcji rolniczej zmusiła wiele gospodarstw rolnych do poszukiwania innych dodatkowych źródeł dochodu z działalności poza rolniczej. Wg danych ze spisu powszechnego w 2002 roku 695 gospodarstw rolnych prowadziło wyłącznie działalność rolniczą, 41 gospodarstw rolnych prowadziło wyłącznie działalność pozarolniczą, 44 gospodarstwa prowadziły zarówno działalność rolniczą jak i pozarolniczą. Wśród gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą przeważała działalność w zakresie handlu. Mniej gospodarstw zajmowało się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem oraz transportem i magazynowaniem.

W gospodarstwach rolnych zdecydowana większość gruntów zajmują użytki rolne, bo aż 92,3% ich ogólnej powierzchni. W ich skład wchodzą grunty orne, sady, łąki i pastwiska. Pozostałe grunty zajmują lasy i grunty leśne oraz pozostałe grunty. Dokładną strukturę użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych przedstawia poniższa tabela:

Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Zbójno.

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Odsetek ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Użytki rolne W tym: - grunty orne - sady - łąki - pastwiska | 6915 5977 14 385 540 | 92,3 79,8 0,2 5,1 7,2 |
| 2. | Lasy i grunty leśne | 112 | 1,5 |
| 3. | Pozostałe grunty | 461 | 6,2 |
| 4. | Razem | 7488 | 100,0 |

W roku 2002 ogólna powierzchnia zasiewów w gminie Zbójno wynosiła 5564 ha. Największe powierzchnie zasiewów występują w gospodarstwach 15 hektarowych i większych. Zajmują one tam w sumie 2857 ha, co stanowi ponad 51% powierzchni wszystkich zasiewów w gminie. Dalej pod względem powierzchni zasiewów są gospodarstwa rolne o wielkości od 10 ha do 15 ha i od 5 ha do 10 ha. W sumie zajmują one 2400 ha, co stanowi ponad 43% powierzchni wszystkich zasiewów. Najmniejszy udział w powierzchni zasiewów zajmują gospodarstwa małe. Dokładne dane na temat powierzchni zasiewów w poszczególnych grupach obszarowych gospodarstw przedstawia poniższa tabela:

Powierzchnia zasiewów według grup obszarowych powierzchni użytków rolnych.

| Lp. | Powierzchnia gospodarstwa | Liczba gospodarstw | Powierzchnia zasiewów w ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | do 1 ha | 169 | 60 |
| 2. | od 1 ha do 5 ha | 111 | 247 |
| 3. | od 5 ha do 10 ha | 180 | 1144 |
| 4. | od 10 ha do 15 ha | 125 | 1256 |
| 5. | 15 ha i więcej | 133 | 2857 |
| 6. | Razem | 718 | 5564 |

Główne uprawy rolnicze na terenie gminy to przede wszystkim zboża. Zajmują one w sumie 4131 ha, co stanowiło prawie 75% ogólnej powierzchni zasiewów na terenie gminy. Następne w kolejności pod względem zajmowanej powierzchni są rośliny pastewne, które zajmują powierzchnię 662 ha oraz uprawy przemysłowe (m.in. buraki cukrowe) zajmujące 555 ha. Mniejsze powierzchnie zajmują pozostałe uprawy jak rośliny strączkowe czy ziemniaki. Dokładne powierzchnie zasiewów przedstawia poniższa tabela:

Powierzchnia zasiewów poszczególnych roślin uprawnych na terenie gminy Zbójno.

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Udział % w ogólnej powierzchni zasiewów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zboża ogółem | 4131 | 74,2 |
| 2. | Strączkowe jadalne | 25 | 0,5 |
| 3. | Ziemniaki | 123 | 2,2 |
| 4. | Rośliny przemysłowe | 555 | 10,0 |
| 5. | Pastewne | 662 | 11,9 |
| 6. | Pozostałe | 69 | 1,2 |
| 7. | Razem | 5565 | 100,0 |

Jak widać z powyższej tabeli najważniejszymi uprawami są różnego rodzaju zboża. Wśród nich największą powierzchnię zajmuje pszenica oraz jęczmień. Każdym z tych zbóż obsiany jest obszar blisko tysiąca hektarów. Mniejsze powierzchnie obsiewów zajmują pozostałe zboża jak pszenżyto, żyto i owies. Dokładne dane na temat powierzchni zasiewów podstawowych zbóż prezentuje poniższa tabela:

Powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | % udział w ogólnej powierzchni zasiewów zbóż podstawowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pszenica | 975 | 32,7 |
| 2. | Żyto | 337 | 11,3 |
| 3. | Jęczmień | 957 | 32,1 |
| 4. | Owies | 26 | 0,9 |
| 5. | Pszenżyto | 685 | 23,0 |
| 6. | Razem | 2981 | 100,0 |

Spośród głównych ziemiopłodów najwięcej gospodarstw zajmuje się uprawą zbóż. Nieco mniej gospodarstw uprawia ziemniaki oraz rośliny pastewne. Najmniejszy odsetek gospodarstw prowadzi uprawy buraka cukrowego i warzyw gruntowych. Dokładne dane na temat liczby gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą określonego ziemiopłodu przedstawia poniższa tabela:

Gospodarstwa rolne zajmujące się uprawą głównych ziemiopłodów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zboża | 647 | 82,9 |
| 2. | ziemniaki | 464 | 59,5 |
| 3. | buraki cukrowe | 184 | 23,6 |
| 4. | rzepak i rzepik | 15 | 1,9 |
| 5. | warzywa gruntowe | 133 | 17,1 |
| 6. | pastewne | 350 | 44,9 |
| 7. | Razem | 2981 | 100,0 |

Oprócz upraw ważną rolę w rolnictwie gminy Zbójno odgrywa hodowla zwierząt. Poniżej przedstawiono dane na temat liczby gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą określonych zwierząt hodowlanych:

Gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta gospodarskie według gatunków.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | W % ogółu gospodarstw rolnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bydło | 425 | 54,5 |
| 2. | Trzoda chlewna | 428 | 54,9 |
| 3. | Owce | # | # |
| 4. | Kozy | 13 | 1,7 |
| 5. | Konie | 36 | 4,6 |
| 6. | Króliki | 34 | 4,4 |
| 7. | Pozostałe zwierzęta futerkowe | - | X |
| 8. | Pnie pszczele | 13 | 1,7 |
| 9. | Drób ogółem | 482 | 61,8 |

Jak wynika z powyższych danych najwięcej gospodarstw hoduje drób, trzodę chlewną oraz bydło. Zajmuje się tym ponad połowa wszystkich gospodarstw rolnych. Zdecydowanie mniej gospodarstw zajmuje się hodowlą pozostałych zwierząt takich jak kozy, konie czy króliki.

Jeżeli chodzi o liczbę poszczególnych zwierząt hodowlanych w gminie Zbójno, to prezentuje się ona następująco:

Liczba poszczególnych zwierząt gospodarskich w gminie.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba zwierząt w sztukach |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bydło | 4122 |
| 2. | Trzoda chlewna | 14560 |
| 3. | Owce | 342 |
| 4. | Kozy | 29 |
| 5. | Konie | 48 |
| 6. | Króliki | 118 |
| 7. | Pozostałe zwierzęta futerkowe | - |
| 8. | Pnie pszczele | 167 |
| 9. | Drób ogółem | 55587 |

Z powyższej tabeli wynika, że zdecydowanie najliczniejszy w hodowli jest drób oraz trzoda chlewna. Na dalszym miejscu jest bydło. Pozostałe zwierzęta hodowlane są zdecydowanie mniej licznie reprezentowane w gminie Zbójno.

Wg danych pochodzących ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku najwięcej zwierząt utrzymywały gospodarstwa ponad 15 - hektarowe. Nieco mniej zwierząt utrzymywały gospodarstwa o powierzchni od 10 ha do 15 ha oraz od 5 ha do 10 ha. Mniejsze gospodarstwa utrzymywały znikomy odsetek wszystkich zwierząt hodowlanych w gminie. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

Zwierzęta gospodarskie według grup obszarowych powierzchni użytków rolnych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Bydło | Udział procentowy | Trzoda chlewna | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do 1 ha | 26 | 0,63 | 46 | 0,32 |
| 2. | Od 1 ha do 5 ha | 123 | 2,98 | 680 | 4,67 |
| 3. | Od 5 ha do 10 ha | 950 | 23,05 | 2470 | 16,96 |
| 4. | Od 10 ha do 15 ha | 1100 | 26,69 | 2737 | 18,80 |
| 5. | Powyżej 15 ha | 1923 | 46,65 | 8627 | 59,25 |
| 6. | Razem | 4122 | 100,00 | 14560 | 100,0 |

Ważne dla rolnictwa jest także wyposażenie gospodarstw rolnych w budynki i budowle. Wg danych wspomnianego już wcześniej spisu powszechnego na terenie gminy Zbójno w 685 gospodarstwach rolnych istniało 1634 budynków i budowli gospodarczych. Najwięcej gospodarstw posiadało chlewnię, bo 335. Nieco mniej gospodarstw posiadało stodoły i budynki wielofunkcyjne. Niewielki odsetek gospodarstw posiadało samodzielne chlewnie, kurniki oraz inne budynki i budowle gospodarcze. Dokładne dane na ten temat przedstawia poniższa tabela:

Wyposażenie gospodarstw rolnych w poszczególne budynki gospodarcze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw wyposażonych w dany budynek lub budowlę | Ogólna liczba budynków i budowli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obory | 335 | 362 |
| 2. | Chlewnie | 131 | 140 |
| 3. | Kurniki | 92 | 97 |
| 4. | Budynki wielofunkcyjne | 258 | 268 |
| 5. | Stodoły | 260 | 268 |
| 6. | Przechowalnie owoców, warzyw i ziemniaków | 4 | 76 |
| 7. | Osłonięte zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego | 114 | x |
| 8. | Razem | 685 | 1634 |

Ważną kwestią w gospodarstwach rolnych jest ich wyposażenie w sprzęt rolniczy. Ułatwia on znacznie pracę w gospodarstwie oraz poprawia efektywność gospodarowania. Poniżej podano informacje na temat wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki, samochody ciężarowe i wybrane maszyny w gospodarstwach rolnych:

Wyposażenie gospodarstw rolnych w sprzęt rolniczy.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw wyposażonych w dany sprzęt | Liczba maszyn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ciągniki | 465 | 611 |
| 2. | Samochody ciężarowe | 17 | 26 |
| 3. | Kombajny: - zbożowe - ziemniaczane - buraczane | 57 5 24 | 58 5 24 |
| 4. | Silosokombajny samobieżne | - | - |
| 5. | Silosokombajny pozostałe | 5 | 5 |
| 6. | Dojarki bańkowe | 258 | 263 |
| 7. | Dojarki rurociągowe | 8 | 8 |
| 8. | Konwiowe schładzarki do mleka | 86 | 95 |
| 9. | Zbiornikowe schładzarki do mleka | 186 | 186 |

Z powyższych danych wynika, że najwięcej gospodarstw rolnych posiada ciągnik rolniczy, bo jest ich 465. Dosyć często spotykanym wyposażeniem gospodarstw rolnych jest także dojarka bańkowa oraz zbiornikowe schładzarki do mleka. Wynika to z wymogów stawianych przez odbiorców mleka, którzy wymagają jak najlepszej jakości. Rzadziej spotykane w gospodarstwach są różnego rodzaju kombajny, samochody ciężarowe i pozostały sprzęt rolniczy. W najbliższych latach należy się spodziewać, że poziom zmechanizowania gospodarstw rolnych będzie wzrastał na skutek rozwoju rolnictwa i postępu technicznego.

Podsumowując sytuację w rolnictwie w naszej gminie należy stwierdzić, że jest jeszcze dużo do zrobienia, aby dorównało ono rolnictwu Unii Europejskiej. Przede wszystkim gospodarstwa rolne na terenie gminy są zbyt rozdrobnione w porównaniu do gospodarstw w krajach Europy Zachodniej. Jednak od kilku lat trwają przekształcenia w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych. Zanikają z mapy gminy małe, nierentowne gospodarstwa, natomiast rozwijają się duże, efektywne gospodarstwa rolne. Z pewnością także poziom zmechanizowania gospodarstw się podniesie. Duże gospodarstwa aby były wydajne i ekonomiczne wymagają wysokiego poziomu zmechanizowania. Poza tym mechanizacja ułatwia pracę w rolnictwie i zachęca ludzi do nie rezygnowania z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

2.8. Sfera społeczna.

Na dzień 28 grudnia 2004 roku gminę Zbójno zamieszkiwało 4704 mieszkańców, z czego 4582 mieszkańców było zameldowanych na pobyt stały, a 122 na pobyt tymczasowy. Liczba mieszkańców w gminie Zbójno od kilku lat nie ulegała większym zmianom. Występowała tylko niewielka tendencja wzrostowa liczby mieszkańców. Poniżej przedstawiono dokładne dane na temat liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w gminie Zbójno w poszczególnych latach:

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w gminie Zbójno w poszczególnych latach:

31.12.1999 – 4431 mieszkańców

31.12.2000 – 4436 mieszkańców

31.12.2001 – 4429 mieszkańców

31.12.2002 – 4480 mieszkańców

31.12.2003 – 4515 mieszkańców

Na dzień 28 grudnia 2004 roku spośród wszystkich mieszkańców gminy Zbójno kobiet było 2273, co stanowiło 48,32% ogólnej liczby mieszkańców, natomiast mężczyzn było 2431, co stanowiło 51,68% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Średni dawało to 93,5 kobiet na 100 mężczyzn. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały proporcje są w miarę zbliżone. Na 4582 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały 2233 mieszkańców to kobiety, co stanowi 48,73% ogółu mieszkańców zameldowanych na stałe, a mężczyzn było 2349, co stanowiło 51,27% ogólnej liczby mieszkańców. Z danych tych wynika, że na 100 mężczyzn przypadało średnio 95 kobiet. Sytuacja w poprzednich latach pod względem liczby kobiet na 100 mężczyzn kształtował się w miarę podobnie z zaznaczeniem, że pod koniec 2004 roku zwiększyła się liczba kobiet na 100 mężczyzn.

  - Ilość kobiet na 100 mężczyzn w gminie Zbójno:

31.12.1999 – 93

31.12.2000 - 95

31.12.2001 - 94

31.12.2002 – 93

31.12.2003 – 93

Dla porównania podano poniżej poziom feminizacji w powiecie oraz w województwie na dzień 31 grudnia 2002 roku:

Liczba kobiet na 100 mężczyzn.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba kobiet na 100 mężczyzn |
| --- | --- | --- |
| 1. | gmina Zbójno | 93 |
| 2. | powiat golubsko – dobrzyński | 102 |
| 3. | województwo kujawsko - pomorskie | 103 |

Do powyższych danych należy dodać, że gmina Zbójno wg danych na 31.12.2004 roku pod względem liczby kobiet na 100 mężczyzn (czyli poziomie feminizacji) jest na ostatnim miejscu w powiecie oraz na przedostatnim miejscu w województwie. Powoduje to, że niski poziom feminizacji staje się dla gminy Zbójno coraz poważniejszym problemem. W przyszłości może to przyczynić się do spadku liczby urodzeń dzieci, a co za tym idzie do spadku przyrostu naturalnego i wyludniania się gminy Zbójno. Pocieszające jest jednak, że wg danych na dzień 28 grudnia 2004 roku poziom feminizacji wzrósł do poziomu 95 kobiet na 100 mężczyzn, co daje nadzieję na poprawę tę sytuacji w najbliższych latach.

Duży wpływ na sytuację demograficzną gminy ma ruch naturalny ludności. Poniżej przedstawiono najważniejsze dane na temat ruch naturalnego ludności na terenie gminy Zbójno w ostatnich latach:

#### Rok	Małżeństwa	Urodzenia żywe	Zgony		Przyrost naturalny

1999	35		50			48		2

2000	30		65			50		15

2001	29		63			43		20

2002	19		70			48		22

2003	24		57			46		11

2004	24		47			42		4

Te same dane w przeliczeniu na 1000 mieszkańców:

Ruch naturalny ludności w gminie Zbójno w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

| Rok | Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców | Liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców | Liczba zgonów na 1000 mieszkańców | Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 7,90 | 11,28 | 10,83 | 0,45 |
| 2000 | 6,76 | 14,65 | 11,27 | 3,38 |
| 2001 | 6,55 | 14,22 | 9,71 | 4,52 |
| 2002 | 4,24 | 15,63 | 10,71 | 4,91 |
| 2003 | 5,32 | 12,62 | 10,19 | 2,44 |
| 2004 | 5,24 | 10,26 | 9,16 | 0,87 |

Dla porównania poniżej przedstawione są dane dla powiatu i województwa w 2002 roku:

Porównanie ruchu naturalnego ludności w gminie, powiecie i województwie.

| # Wyszczególnienie | Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców | Liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców | Liczba zgonów na 1000 mieszkańców | Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gmina Zbójno | 4,24 | 15,63 | 10,71 | 4,91 |
| powiat golubsko – dobrzyński | 5,50 | 11,70 | 8,60 | 3,10 |
| województwo kujawsko - pomorskie | 5,10 | 9,70 | 9,20 | 0,50 |

Z powyższych danych wynika, że w ciągu ostatnich 6 lat spadła liczba zawartych małżeństw zarówno w liczbach bezwzględnych jak i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Prawdopodobnie jedną z główny przyczyn tego spadku jest pogorszenie sytuacji ekonomicznej mieszkańców gminy. Wpływ na to może też mieć pewien wzrost swobody zachowań wśród ludzi. Więcej powstaje związków opartych na konkubinacie bez zawierania ślubu, wiele osób także opóźnia decyzję o zawarciu związku małżeńskiego do momentu zakończenia nauki lub usamodzielnienia się młodych ludzi. W porównaniu do danych dla powiatu i województwa gmina Zbójno ma znacznie mniejszy wskaźnik liczby małżeństw na 1000 mieszkańców.

Jeżeli chodzi o liczbę urodzeń żywych, to po pewnym wzroście ich liczby w latach poprzednich w 2003 roku nastąpił ich spadek zarówno w liczbach bezwzględnych jak i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest prawdopodobnie tak jak i w przypadku spadku liczby małżeństw pogarszająca się sytuacja ekonomiczna mieszkańców gminy. Wpływa to znacząco na liczbę posiadanych dzieci. Na liczbę dzieci wpływa także negatywnie nowy wzór rodzinny 2+1, który jest szczególnie popularny wśród młodych ludzi. Wynika to z faktu, że posiadanie jednego dziecka jest bardziej ekonomiczne, rodzice mają wówczas więcej czasu na swoje potrzeby, a poza tym jedno dziecko nie jest aż tak dużym problemem w przypadku, gdy obaj rodzice pracują. Jednak w porównaniu ze średnimi dla powiatu oraz województwa gmina Zbójno pod względem liczby urodzeń żywych na 1000 mieszkańców wcale nie wypada tak źle. W gminie Zbójno wskaźnik ten jest wyższy od danych dla powiatu o ponad 30%, a od danych dla województwa o ponad 60%. Świadczy to o nie tak złej sytuacji pod względem urodzeń na terenie gminy Zbójno.

W przypadku liczby zgonów na terenie gminy Zbójno, to praktycznie od lat ich liczba nie uległa większym zmianom. Kształtuje się ona na poziomie ok. 50 zgonów rocznie. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to wynik ok. 10 zgonów rocznie na 1000 mieszkańców. Niepokojące jest jednak zjawisko, że wskaźnik liczby zgonów na 1000 mieszkańców w powiecie oraz w województwie jest nieco niższy niż w gminie Zbójno. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być m.in. gorsza opieka zdrowotna na terenach wiejskich oraz większy udział osób starszych w ogólnej liczbie mieszkańców.

Przyrost naturalny w gminie Zbójno ulegał w ciągu ostatnich kilku lat sporym wahaniom. Na początku XXI nastąpił pewien wzrost przyrostu naturalnego, który jednak w 2003 roku zaczął spadać. Mimo to przyrost naturalny gminy Zbójno jest nieco wyższy od średniej w powiecie i znacznie wyższy od średniej w województwie.

Duży wpływ na liczbę mieszkańców gminy Zbójno ma także migracja ludności, czyli napływ i odpływ ludności z gminy. Poniżej przedstawiono dane o migracji ludności w gminie Zbójno z ostatnich 6 lat:

Migracja ludności w gminie Zbójno w poszczególnych latach:

##### Rok	Napływ ludności		Odpływ ludności	Saldo migracji

1999	74				107			-33

2000	53				84			-31

2001	45				77			-32

2002	46				81			-35

2003	35				54			-19

2004	66				59			   7

Z powyższych danych wynika, że po okresie bardzo dużego salda ujemnego migracji w gminie Zbójno nastąpił najpierw spadek tego ujemnego salda, a następnie w roku 2004 pojawiło się dodatnie saldo migracji. Jest to bardzo pozytywne zjawisko dla gminy Zbójno, gdyż po okresie bardzo dużego ujemnego salda migracji, jednego z największych w województwie, nastąpił jego spadek, a następnie przybrało ono dodatnią wartość. Gmina Zbójno z obszaru odpływowego ludności stało się obszarem napływu ludności, dzięki czemu nie grozi jej wyludnianie się. Jednak zjawisko to ma także swą złą stronę. Jest nią przyczyna zaniku ujemnego salda migracji ludności w gminie Zbójno, którą są trudności w znalezieniu pracy oraz pogarszająca się sytuacja ekonomiczna mieszkańców gminy zmuszająca do pozostania w swym miejscu zamieszkania.

Ważną kwestią w sytuacji demograficznej gminy Zbójno jest struktura wiekowa jej mieszkańców. Poniżej przedstawiono tabelę opisującą strukturę wiekową mieszkańców gminy Zbójno:

Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym na terenie gminy Zbójno.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba ludności | Udział % w ogólnej liczbie mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ludność w wieku przedprodukcyjnym W tym: - 0-2 lat - 3-6 lat - 7-12 lat - 13-15 lat - 16-17 lat | 1268 190 257 447 210 164 | 28,30 4,24 5,74 9,98 4,69 3,66 |
| 2. | Ludność w wieku produkcyjnym | 2476 | 55,27 |
| 3. | Ludność w wieku poprodukcyjnym | 736 | 16,43 |
| 4. | Razem | 4480 | 100,00 |

Dla porównania poniżej podaję dane na temat struktury wiekowej w powiecie oraz województwie:

Porównanie struktury wiekowej ludności w %.

| Lp. | Wyszczególnienie | Gmina Zbójno | Powiat golubsko-dobrzyński | Województwo kujawsko-pomorskie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ludność w wieku przedprodukcyjnym W tym: - 0-2 lat - 3-6 lat - 7-12 lat - 13-15 lat - 16-17 lat | 28,30 4,24 5,74 9,98 4,69 3,66 | 26,89 3,39 5,39 9,55 5,00 3,55 | 23,43 2,97 4,38 8,12 4,54 3,42 |
| 2. | Ludność w wieku produkcyjnym | 55,27 | 59,23 | 62,47 |
| 3. | Ludność w wieku poprodukcyjnym | 16,43 | 13,88 | 14,09 |
| 4. | Razem | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Z powyższych danych wynika, że ludności gminy Zbójno w porównaniu do danych dla powiatu oraz województwa charakteryzuje się większym udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu do danych dla powiatu czy też województwa. Szczególnie różnicę tę widać w porównaniu do danych dla województwa. Natomiast w przypadku osób w wieku produkcyjnym, to ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców jest w gminie Zbójno niższy w porównaniu do danych dla powiatu czy województwa. Różnica ta przekracza nawet ponad 5%. W przypadku osób w wieku poprodukcyjnym, to ich odsetek w gminie Zbójno jest nieco większy niż w powiecie czy województwie.

Podsumowując strukturę wiekową gminy Zbójno należy stwierdzić, że jej głównymi cechami charakterystycznymi jest duży udział osób młodych i starszych, natomiast mały jest udział osób w wieku produkcyjnym.

Wg spisu powszechnego z 2002 roku na terenie gminy Zbójno przeważały osoby z wykształceniem podstawowym. Stanowiły one prawie 50% wszystkich osób w wieku 13 lat i więcej. Znacznie mniej jest osób z wykształceniem zawodowym. Osoby takie stanowią nieco ponad 25% wszystkich osób w wieku 13 lat i więcej. Następne w kolejności są osoby z wykształceniem średnim, które stanowią nieco ponad 14% wszystkich osób w wieku 13 lat i więcej. Najmniejszy odsetek stanowią osoby z wykształceniem wyższym oraz średnim policealnym. Stanowią one odpowiednio niespełna 3% i 1,5% osób w wieku 13 lat i więcej. 245 osób było z wykształceniem niepełnym podstawowym i bez wykształcenia. Dokładne dane na temat wykształcenia mieszkańców przedstawia poniższa tabela:

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia.

| Lp. | Wykształcenie | # Liczba osób | Odsetek wszystkich osób w wieku 13 lat i więcej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niepełne podstawowe i bez wykształcenia | 245 | 6,84 |
| 2. | Podstawowe | 1764 | 49,25 |
| 3. | Zawodowe | 905 | 25,27 |
| 4. | Średnie | 508 | 14,18 |
| 5. | Średnie policealne | 54 | 1,51 |
| 6. | Wyższe | 106 | 2,96 |
| 7. | Razem | 3582 | 100,00 |

Dla uzupełnienia tych danych należy dodać, że w ostatnich latach coraz więcej osób kończy szkoły średnie oraz rozpoczyna studia. Jest to bardzo pozytywne zjawisko dla gminy, gdyż w ten sposób podnosi się poziom wykształcenia w gminie, co może się przyczynić do szybszego rozwoju gminy.

2.8.1. Bezrobocie.

Bezrobocie jest w chwili obecnej jednym z najpoważniejszych problemów społecznych w gminie Zbójno. Problem ten jest tym poważniejszy, gdyż trwa od wielu lat i w najbliższym czasie nic na to nie wskazuje, by bezrobocie w gminie spadło. Poniżej zaprezentowano dane na temat liczby bezrobotnych w gminie Zbójno na koniec roku:

Liczba bezrobotnych w gminie:

31.12.2000 - 382

31.12.2001 - 475

31.12.2002 - 485

31.12.2003 – 503

30.11.2004 – 483

Z powyższych danych wynika, że w ostatnich kilku latach nastąpił w gminie Zbójno wzrost liczby bezrobotnych, tak jak to miało miejsce w całej Polsce. Obecnie liczba bezrobotnych w gminie kształtuje się na poziomie ok. 500 osób i praktycznie nie zmienia się od kilku lat. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że bezrobocie dotyka głównie ludzi młodych w przedziale wiekowym od 18 lat do 34 lat, którzy dopiero rozpoczynają dorosłe życie. Mniejsze bezrobocie panuje wśród osób w wieku od 35 lat do 54 lat. Natomiast znikome bezrobocie jest wśród osób powyżej 54 lat. Sytuacja taka występuje już od wielu lat i raczej nic nie zapowiada jej rychłej zmiany, choć ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się walce bezrobociu wśród ludzi młodych. Poniżej przedstawiono dane na temat struktury wiekowej bezrobotnych w gminie Zbójno:

## Bezrobotni wg wieku:

## Wiek		31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	30.11.2004

## 15 –17		0		0		0		0		0

18 – 24	149		194		193		195		176

25 – 34	105		125		137		148		144

35 – 44	80		93		86		83		86

45 – 54	42		57		60		69		68

55 – 59	6		5		7		7		8

60 – 64	0		1		2		1		1

## Jeżeli chodzi o wykształcenie wśród bezrobotnych z gminy Zbójno, to najwięcej osób bezrobotnych posiada wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe oraz zasadnicze zawodowe. Osoby takie stanowią obecnie prawie 80% wszystkich bezrobotnych. Znacznie mniejszy odsetek bezrobotnych ma wykształcenie średnie oraz średnie policealne. Na dzień 30 listopada 2004 roku osoby te stanowiły niespełna 19% wszystkich bezrobotnych z terenu gminy. Najmniejszy odsetek wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych na dzień 30 listopada 2004 roku wynosił niecałe 2%. Struktura bezrobotnych pod względem wykształcenia w ciągu ostatnich kilku lat nie uległa większy zmianom, za wyjątkiem liczby osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem, których ilość znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat.

Bezrobotni wg wykształcenia na terenie gminy Zbójno:

## Wykształcenie				31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002

Wyższe					2		3		6

Policealne i średnie zawodowe		52		68		65

Średnie ogólnokształcące			18		25		27

Zasadnicze zawodowe			144		179		177

Podstawowe i niepełne podstawowe		166		200		210

## Wykształcenie				31.12.2003	30.11.2004

Wyższe					7		8

Policealne i średnie zawodowe		70		68

Średnie ogólnokształcące			30		22

Zasadnicze zawodowe			192		191

Podstawowe i niepełne podstawowe		204		194

Poważnym problemem w gminie Zbójno potęgującym jeszcze bardziej skutki bezrobocia jest bardzo duży odsetek osób długotrwale pozostających bez pracy, tzn. ponad 2 lata. Na dzień 30 listopada 2004 roku osoby takie stanowiły blisko 25% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Zbójno. Znacznie mniej jest osób krócej pozostających bez pracy. Jest to bardzo negatywne zjawisko, gdyż powoduje powolne wykluczanie z życia społecznego osób długotrwale pozostających bez pracy, popadanie ich w różne patologie oraz apatię. Poniżej przedstawiono dokładne dane na temat czasu pozostawania bez pracy w okresie ostatnich kilku lat:

Czas pozostawania bez pracy bezrobotnych w gminie Zbójno.

| Lp. | Czas pozostawania bez pracy | Liczba bezrobotnych w danym okresie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 30.11.2004 |
| 1. | Do 1 miesiąca | 24 | 30 | 20 | 35 |
| 2. | 1-3 miesięcy | 66 | 40 | 52 | 59 |
| 3. | 3-6 miesięcy | 54 | 60 | 48 | 34 |
| 4. | 6-12 miesięcy | 68 | 79 | 82 | 62 |
| 5. | 12-24 miesięcy | 110 | 97 | 110 | 86 |
| 6. | Powyżej 24 miesięcy | 153 | 179 | 191 | 207 |
| 7. | Razem | 475 | 485 | 503 | 483 |

2.8.2. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa.

Warunki i jakość życia mieszkańców gminy Zbójno nie są zbyt wysokie. Świadczą o tym dane pochodzące z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie. Wg ich informacji w roku 2003 w ramach zadań zleconych, czyli wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z pomocy GOPS skorzystało 197 rodzin. Formy pomocy i liczba rodzin, która z niej skorzystały przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | # Forma pomocy | Liczba rodzin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasiłki stałe | 17 |
| 2. | Zasiłki stałe wyrównawcze | 24 |
| 3. | Renty socjalne do m-ca września | 29 |
| 4. | Macierzyńskie zasiłki okresowe | 24 |
| 5. | Składki ZUS | 12 |
| 6. | Zasiłek okresowy gwarantowany | 2 |
| 7. | Zasiłki okresowe | 116 |
| 8. | Składki zdrowotne | 37 |
| 9. | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 18 |

W sumie GOPS w Zbójnie w roku 2003 wydał na zadania zlecone kwotę 338 672 zł.

GOPS w Zbójnie oprócz zadań zleconych wykonuje także zadania własne, które obejmowały następujące działania:

| Lp. | Forma pomocy | Liczba rodzin, które skorzystały z danej formy pomocy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasiłki na żywność/zlecenia | 109/20 |
| 2. | Zasiłki na odzież | 15 |
| 3. | Zasiłki na opał/w naturze | 117/95 |
| 4. | Koszty leczenia | 16 |
| 5. | Artykuły szkolne | 41 |
| 6. | Usługi opiekuńcze | 4 |
| 7. | Schronienia | 1 |
| 8. | Remont | 3 |
| 9. | Koszty przejazdu | 7 |
| 10. | Zasiłki na opłatę energii elektrycznej | 7 |
| 11. | Dożywianie | 466 |
| 12. | Wyprawki | 25 |

W sumie na zadania własne GOPS w Zbójnie wydał w 2003 roku kwotę 182 405 zł. W ramach zadań własnych GOPS z pomocy skorzystało 308 rodzin, z czego 208 rodzin z dożywiania dzieci w szkołach.

W sumie z pomocy GOPS w Zbójnie w 2003 roku skorzystały 354 rodziny. Ich liczba w poszczególnych sołectwach była następująca:

| Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba rodzin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Adamki | 13 |
| 2. | Ciepień | 20 |
| 3. | Działyń | 39 |
| 4. | Klonowo | 20 |
| 5. | Łukaszewo | 12 |
| 6. | Obory | 18 |
| 7. | Podolina | 11 |
| 8. | Rembiocha | 18 |
| 9. | Rudusk | 10 |
| 10. | Ruże | 12 |
| 11. | Sitno | 20 |
| 12. | Wielgie | 33 |
| 13. | Wojnowo | 19 |
| 14. | Zbójenko | 14 |
| 15. | Zbójno | 90 |
| 16. | Zosin | 5 |
| 17. | Razem | 354 |

Wg danych prasowych w gminie Zbójno z pomocy społecznej korzystało w 2003 roku 32,1% wszystkich mieszkańców gminy. Jest to jeden z wyższych wskaźników w województwie kujawsko – pomorskim. Świadczy to o niezbyt wysokim standardzie życia mieszkańców gminy Zbójno. Wpływ ma na to przede wszystkim słaba sytuacja materialna mieszkańców gminy, która wynika z kilku różnych przyczyn.

Pierwszą taką przyczyną i prawdopodobnie najważniejszą jest bardzo wysokie bezrobocie na terenie gminy Zbójno. Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Golubiu – Dobrzyniu na dzień 30 listopada 2004 roku na terenie gminy Zbójno zarejestrowanych było 483 bezrobotnych, z czego 213 osób to kobiety. Należy stwierdzić, że liczba bezrobotnych oscylująca wokół 500 osób utrzymuje się już od kilku lat. Wg GOPS w Zbójnie bezrobocie jako problem społeczny jest powszechnie uznawany za główną przyczynę ubożenia społeczeństwa. W roku 2003 najwięcej rodzin, bo 172, skorzystało z pomocy społecznej właśnie z tytułu bezrobocia.

Inną przyczyną słabych warunków życia mieszkańców gminy Zbójno są ich niskie dochody. Wynikają one m.in. z niskiej opłacalności produkcji rolniczej, niskich wynagrodzeń czy też z niskich rent i emerytur.

2.8.3. Poziom bezpieczeństwa na terenie gminy Zbójno.

Wg corocznego raportu Komendy Powiatowej Policji w Golubiu – Dobrzyniu poziom bezpieczeństwa na terenie gminy Zbójno nie jest najgorszy. Chociaż nie przeprowadza się badań na temat poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy, jednak badania takie przeprowadzono na terenie całego powiatu golubsko – dobrzyńskiego, w którego skład wchodzą gminy o zbliżonym poziomie bezpieczeństwa, więc dane dla powiatu można z powodzeniem odnieść do samej gminy Zbójno. Z badań tych wynika, że:

- 34,6% mieszkańców powiatu ocenia miejsce swego zamieszkania za bezpieczne;

- 22,1% mieszkańców powiatu nie boi się wyjść po zmierzchu na ulicę;

- 35,1% społeczeństwa nie obawia się, że stanie się ofiarą przestępstwa;

- częstotliwość widywania patrolu policyjnego w miejscu zamieszkania wynosi w naszym powiecie 52%;

- 58,7% mieszkańców powiatu wskazała na znajomość swego dzielnicowego;

Powyższe statystyki są jednymi z najlepszych w województwie kujawsko – pomorskim. Świadczy to o dużym poczuciu bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego powiatu, a tym samym również wśród mieszkańców naszej gminy.

Zarówno władze lokalne jak i policja dokładają wszelkich starań, aby poczucie bezpieczeństwa mieszkańców było jak największe. Władze lokalne robią to m.in. poprzez:

- współpracę z Rewirem Dzielnicowych w Zbójnie;

- współpracę z mieszkańcami gminy Zbójno;

- dofinansowywanie zakupu sprzętu dla policji;

- prowadzenie akcji profilaktycznych i edukacyjnych na terenie gminy;

Policja ze swej strony wykonuje takie czynności jak:

- prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz spotkań bezpośrednich;

- prowadzenie działalności profilaktycznej oraz utrzymywanie stałych kontaktów policjantów z pedagogami szkolnymi, właścicielami lokali rozrywkowych w zakresie osób zażywających narkotyki, rozpoznawania objawów zażywania narkotyków, dystrybutorów i dostawców narkotyków oraz zachowań negatywnych i wybryków chuligańskich;

- podnoszenie rangi służby dzielnicowego;

- kierowanie służb patrolowych w miejsca o największym zagrożeniu bezpieczeństwa i porządku;

- realizację przedsięwzięć w zakresie informacji i propagowania wśród mieszkańców właściwych zasad postępowania;

Odbiór społeczny inicjatyw podejmowanych przez władze samorządowe oraz policję jest raczej pozytywny. Świadczy o tym brak sygnałów niezadowolenia od mieszkańców gminy.

Do grup wymagających wsparcia na terenie gminy należy zaliczyć:

- osoby bezrobotne;

- osoby niepełnosprawne;

Pierwsza grupa, czyli osoby bezrobotne stanowią bardzo liczną grupę społeczną na terenie gminy Zbójno. Ich liczba od kilku lat kształtuje się na poziomie ok. 500 osób. Osoby te wymagają wsparcia, ponieważ często są w trudnej sytuacji materialnej. Szczególnie dotyczy to osób długotrwale pozostających bez pracy. Osoby takie często popadają w różnego rodzaju patologie jak alkoholizm czy narkomania.

Druga grupa wymagająca wsparcia to osoby niepełnosprawne. Wg danych ze spisu powszechnego z 2002 roku na terenie gminy Zbójno były 853 osoby niepełnosprawne, z czego 433 osoby to kobiety. Najwięcej osób niepełnosprawnych było w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym. Znacznie mniej było osób niepełnosprawnych w wieku przedprodukcyjnym. Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych była bierna zawodowo. Tylko 110 osób niepełnosprawnych było aktywnych zawodowo. Pozostałe osoby niepełnosprawne czerpały dochody głównie z niewielkich rent inwalidzkich. Renty te niejednokrotnie były jedynym źródłem dochodów wielu rodzin.

2.8.4. Rynek pracy.

Ze względu na niewielką liczbę podmiotów gospodarczych oraz niewielkie zatrudnienie w podmiotach, które istnieją, rynek pracy w gminie Zbójno jest bardzo niewielki. Dlatego najwięcej osób z gminy znajduje zatrudnienie poza terenem gminy Zbójno, głównie w dużych miastach jak Toruń czy Warszawa.

III. Analiza SWOT gminy Zbójno.

Rozpatrywanie możliwości i wizji tego, co powinno wystąpić w przyszłości, wymaga konkretnej wiedzy o tym, co dzieje się dziś oraz zrozumienia organizacji w jej obecnym kształcie. Koniecznym staje się przeprowadzenie diagnozy aktualnego stanu organizacji, która polega na określeniu jej mocnych i słabych stron.

Funkcjonowanie Gminy, tak jak każdej organizacji, odbywa się w kontekście silnych relacji z otoczeniem, które w znacznym stopniu determinuje jej warunki działania. Czynniki warunkujące rozwój organizacji występują tak wewnątrz jej, jak i na zewnątrz. Dopiero rzetelna ich analiza, połączona z wnioskowaniem przynosi pełny obraz wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy i może stanowić podstawę do identyfikowania celów strategicznych i bezpośrednich.

Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej, jest zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy) oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi z języka angielskiego i oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weeknesses (słabości), O - Opportunities (możliwości), T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.

Mocne strony:

- bardzo duże walory turystyczne gminy;

- czyste środowisko naturalne;

- duża liczba jezior;

- zdecydowana przewaga rolnictwa indywidualnego;

- brak uciążliwego przemysłu;

- duże zwodociągowanie gminy;

- sieć telefonów stacjonarnych;

- piękne krajobrazy;

- gęsta sieć dróg na terenie gminy;

- młode społeczeństwo;

- bardzo dobre warunki edukacyjne;

- długie tradycje rolnicze;

- przebieg przez teren gminy dwóch dróg wojewódzkich;

- Sanktuarium Maryjne w Oborach;

- Obszar Krajobrazu Chronionego – „Drumliny Zbójeńskie”.

Słabe strony:

- wysokie bezrobocie na terenie gminy;

- brak kanalizacji;

- słaba jakość dróg;

- apatia społeczna;

- mała aktywność ekonomiczna mieszkańców;

- zróżnicowany poziom rolnictwa;

- nie wykorzystanie zasobów turystycznych;

- mała powierzchnia lasów;

- niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców gminy;

- niski poziom opadów, co ma znaczenie szczególnie dla rolnictwa;

- nierówne ukształtowanie terenu;

- brak bazy turystycznej;

- brak promocji gminy;

- duża liczba drobnych gospodarstw rolnych;

Szanse:

- rozwój turystyki;

- fundusze z Unii Europejskiej;

- rozwój edukacji;

- wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców gminy;

- rozwój rolnictwa;

- wstąpienie Polski do Unii Europejskiej;

- poprawa stanu dróg;

- rozwój współpracy między samorządami;

- ucieczka ludności z miasta na obszary wiejskie;

- bliskie sąsiedztwo Golubia – Dobrzynia oraz Torunia;

- rozwój gospodarczy kraju;

- napływ kapitału zagranicznego;

Zagrożenia:

- bezrobocie;

- „ucieczka” mieszkańców gminy do miasta;

- trudna sytuacja ekonomiczna kraju;

- ubożenie społeczeństwa;

- ukryte bezrobocie w rolnictwie;

- niestabilność prawa w Polsce;

- zła polityka państwa wobec samorządów;

IV. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym obszarze.

Listę zadań polegających na poprawie sytuacji na danym obszarze można podzielić na trzy najważniejsze grupy:

- infrastruktura techniczna;

- infrastruktura społeczna;

- infrastruktura turystyczna;

Infrastruktura techniczna:

Infrastruktura techniczna wymaga w gminie Zbójno największych nakładów inwestycyjnych, szczególnie dotyczy to infrastruktury drogowej. Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania do realizacji na terenie gminy z infrastruktury technicznej:

Infrastruktura drogowa:

- modernizacja drogi Ciepień – Zosin – Podolina

- modernizacja drogi Ciepień – Zjeziorze

- modernizacja drogi Ciepień – Sikorki

- modernizacja drogi Nowogród - Rembiocha – Kijaszkowo

- budowa drogi Ruże – Wojnowo

- budowa drogi Ruże – Piórkowo

Rozbudowa wodociągów wiejskich w sołectwach:

- Adamki

- Działyń

- Wielgie

- Zbójno

Budowa kanalizacji w sołectwach:

- Adamki

- Działyń

- Wielgie

- Zbójno

Utworzenie centrów wsi obejmujące m.in. budowę chodników i oświetlenia w następujących miejscowościach:

- Ciepień

- Działyń

- Klonowo

- Rembicha

- Rudusk

- Ruże

- Wielgie

- Zbójno

Budowa Strażnicy OSP w miejscowości:

- Zbójno

Infrastruktura społeczna:

Także infrastruktura społeczna wymaga podjęcia pewnych zadań mających na celu jej poprawę. Najważniejsze z nich zostały przedstawione poniżej:

- adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Działyniu na Centrum Informacji Wiejskiej i Bibliotekę Gminną

- zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Działyniu

- zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Klonowie

- zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Rużu

- modernizacja remizy strażackiej w Rembiosze i utworzenie w niej Centrum Informacji Wiejskiej

- modernizacja remizy strażackiej w Rużu i utworzenie w niej Centrum Informacji Wiejskiej

- modernizacja remizy strażackiej w Wielgim i utworzenie w niej Centrum Informacji Wiejskiej

- budowa wielkowymiarowej sali gimnastycznej w Zbójnie

- budowa boiska w Zbójnie

Infrastruktura turystyczna:

Rozwój infrastruktury turystycznej ma dla gminy Zbójno bardzo duże znaczenie, gdyż gmina ta ma bardzo dobre warunki do jej rozwoju i w przyszłości może stać się poważnym źródłem dodatkowych dochodów dla mieszkańców. Dlatego niezbędne są pewne inwestycje podnoszące atrakcyjność turystyczną gminy. Najważniejsze z nich to:

- zagospodarowanie terenów w obrębie zespołu klasztornego – parkowego w Oborach

- utworzenie kąpieliska w Rużu

- utworzenie terenów rekreacyjnych w Wielgim oraz zagospodarowanie budynku po byłej szkole

- utworzenie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Działyńskich

- odnowa parku w Zbójnie

- remont pałacu w Zbójnie

V. Realizacja zadań i projektów.

5.1. Infrastruktura techniczna.

| Lp. | Nazwa planowanego działania | Określenie kryterium kolejności realizacji | Harmonogram realizacji działania | Oczekiwane rezultaty | Źródła finansowania planowanych nakładów |  |  | Ogółem koszty w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Budżet gminy | Środki Unii Europejskiej | Inne środki finansowe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz budowa oświetlenia w miejscowości Ciepień | 3 | 2007 - 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej | 20 800,85 | 83 203,38 |  | 104 004,23 |
| 2. | Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły podstawowej w miejscowości Działyń: - budowa chodnika i zatoki postojowej - przebudowa drogi gminnej | 3 | 2007 - 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej | 19 220,38 | 76 881,52 |  | 96 101,90 |
| 3. | Budowa zatoki autobusowej, parkingu oraz wymiana oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Klonowo | 3 | 2007 - 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej | 17 956,09 | 71 824,36 |  | 89 780,45 |
| 4. | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz parkingu przed remizą oraz wymiana oświetlenia w miejscowości Rembiocha | 3 | 2007 - 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej | 15 453,93 | 61 815,73 |  | 77 269,66 |
| 5. | Przebudowa chodnika po lewej stronie drogi, budowa chodnika po prawej stronie drogi, wymiana oświetlenia oraz wykonanie wiaty autobusowej w miejscowości Rudusku | 3 | 2007 - 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej | 13 809,26 | 55 237,04 |  | 69 046,30 |
| 6. | Budowa parkingu oraz przebudowa boiska szkolnego w miejscowości Ruże | 3 | 2007 - 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej | 36 857,34 | 147 429,37 |  | 184 286,71 |
| 7. | Przebudowa chodnika, budowa zatoki autobusowej i parkingu przed budynkiem straży pożarnej oraz wymiana oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Wielgie | 3 | 2007 - 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej | 45 597,57 | 182 390,28 |  | 227 987,85 |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika i zatoki postojowej w rejonie szkoły w miejscowości Zbójno | 1 | 2005 -2006 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej | 94 782,54 | 379 130,16 |  | 473 912,70 |
| 9. | Modernizacja drogi gminnej Ruże – Piórkowo o długości 1290 m | 1 | 2005 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa komunikacji w gminie - poprawa stanu bezpieczeństwa - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych | 115 816,22 | 231 632,42 | 38 605,40 | 386 054,04 |
| 10. | Budowa wodociągu grupowego Zbójno – sieci zewnętrznych – wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami w miejscowościach: Dokumentacja I etap – Działyń II etap – Wielgie, Adamki, Zbójno | 1 | 2004 2005 2006 | - poprawa warunków życia mieszkańców gminy - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy - wzrost atrakcyjności turystycznej | 19 900,00 442 123,18 399 578,46 | 533 103,67 (EFRR) 461 052,05 (EFRR) | 88 850,61 (MGIP) 76 842,00 (MGIP) | 19 900,00 1 064 077,46 937 472,51 |
| 11. | Modernizacja drogi Ciepień – Zbójno | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - poprawa komunikacji w gminie - przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych |  |  |  |  |
| 12. | Modernizacja drogi Ciepień – Zosin – Podolina | 1 | 2005 – 2006 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa komunikacji w gminie - poprawa stanu bezpieczeństwa - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych | 100 000,00 |  | 28 000,00 | 128 000,00 |
| 13. | Modernizacja drogi Ciepień – Zajeziorze | 3 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa komunikacji w gminie - poprawa stanu bezpieczeństwa - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych |  |  |  |  |
| 14. | Modernizacja drogi Ciepień – Sikorki | 3 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa komunikacji w gminie - poprawa stanu bezpieczeństwa - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych |  |  |  |  |
| 15. | Budowa oświetlenia w Działaniu przy drogach gminnych, Działyń – Rembiocha, Działyń - Wielgie | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa warunków życia i pracy - podniesienie atrakcyjności turystycznej |  |  |  |  |
| 16. | Budowa parkingu w Działaniu przy drodze powiatowej Sitno – Kijaszkowi (przy sklepie GS „S.Ch.”) | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości |  |  |  |  |
| 17. | Budowa drogi i chodnika wokół stawu wodnego w centrum Działynia | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia - poprawa estetyki sołectwa - poprawa warunków komunikacji |  |  |  |  |
| 18. | Modernizacja drogi Nowogród - Rembiocha - Kijaszkowo | 3 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa komunikacji w gminie - poprawa stanu bezpieczeństwa - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych |  |  |  |  |
| 19. | Modernizacja drogi gminnej Wojnowo – Ruże 1530 m | 1 | 2005 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa komunikacji w gminie - poprawa stanu bezpieczeństwa - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej - przedłużenie żywotności pojazdów samochodowych | 184 183,79 | 368 367,58 | 61 394,60 | 613 945,97 zł |
| 20. | Budowa parkingu przy budynku poczty w Zbójnie. | 4 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa stanu bezpieczeństwa - poprawa estetyki miejscowości |  |  |  |  |
| 21. | Budowa strażnicy OSP w Zbójnie | 3 | 2007 - 2013 | - poprawa warunków życia mieszkańców - poprawa bezpieczeństwa miejscowości |  |  |  |  |
| 22. | Budowa kanalizacji Zbójno – Adamki – Wielgie - Działyń | 2 | 2005 - 2013 | - zmniejszenie zanieczyszczenie środowiska naturalnego - poprawa warunków życia i pracy | 1 900 000,00 |  |  | 1 900 000,00zł |
| 23. | Utworzenie zbiornika retencyjnego w Rużu i utworzenie terenów zielonych wokół niego | 4 | 2007 - 2013 | - poprawa estetyki miejscowości - poprawa stanu środowiska naturalnego |  |  |  |  |

5.2. Infrastruktura społeczna.

| Lp. | Nazwa planowanego działania | Określenie kryterium kolejności realizacji | Czas realizacji działania | Oczekiwane rezultaty | Źródła finansowania planowanych nakładów |  |  | Koszt w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Budżet gminy | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | Inne środki finansowe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Adaptacja budynku przedszkola na centrum informatyki wiejskiej i bibliotekę gminną na terenie działki nr 106/5 położonej w Działyniu Gmina Zbójno | 1 | 20052006 | - poprawa warunków życia i pracy - rozwój edukacji wśród mieszkańców - informatyzacja społeczeństwa - rozwój kultury | 200 000,00 | 400 000,00 |  | 600 000 zł |
| 2. | Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Działyniu obejmujące: - boisko ogólnodostępne - ogrodzenie terenu szkolnego - plac zabaw | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - poprawa estetyki sołectwa |  |  |  |  |
| 3. | Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Klonowie obejmujące: - boisko ogólnodostępne - oczyszczalnię ścieków - ścieżkę przyrodniczo – ekologiczną - remont budynku pałacu dworskiego z przeznaczeniem na obsługę ruchu turystycznego | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego - rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - rozwój edukacji ekologicznej |  |  |  |  |
| 4. | Modernizacja remizy strażackiej w Rembiosze – utworzenie w niej Centrum Informacji Wiejskiej | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |  |  |  |  |
| 5. | Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w Rużu obejmujące: - boisko ogólnodostępne - ogrodzenie terenu - utworzenie terenów zielonych - plac zabaw dla dzieci | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - poprawa estetyki sołectwa |  |  |  |  |
| 6. | Remont remizy strażackiej w Rużu i utworzenie w niej Centrum Informacji Wiejskiej | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |  |  |  |  |
| 7. | Remont remizy strażackiej w Wielgim z przeznaczeniem na Centrum Informacji Wiejskiej | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa estetyki miejscowości - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej |  |  |  |  |
| 8. | Budowa wielkowymiarowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Zbójnie do wykorzystania dla pozostałych szkół na terenie gminy oraz mieszkańców | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych |  |  |  |  |
| 9. | Budowa boiska ogólnodostępnego w Zbójnie przy szkole podstawowej w Zbójnie | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży |  |  |  |  |

5.3. Infrastruktura turystyczna.

| Lp. | Nazwa planowanego działania | Określenie kryterium kolejności realizacji | Czas realizacji działania | Oczekiwane rezultaty | Źródła finansowania planowanych nakładów |  |  | Koszt w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Budżet gminy | Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego | Inne środki finansowe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zagospodarowanie stawu wodnego w centrum Działynia polegające na: - zadrzewieniu - oczyszczeniu oraz utworzenie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Działyńskim | 2 | 2007 - 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - podniesienie atrakcyjności turystycznej - poprawa estetyki miejscowości |  |  |  |  |
| 2. | Zagospodarowanie terenów wokół Sanktuarium Maryjnego w Oborach | 1 | 2005 - 2013 | - poprawa infrastruktury turystycznej - rozwój turystyki w sołectwie - poprawa estetyki sołectwa - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej | 300 000,00 | 2 593 751,70 |  | 2 893 751,70 zł |
| 3. | Utworzenie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Działyńskim w miejscowości Działyń | 2 | 2007 - 2013 | - poprawa infrastruktury turystycznej - rozwój turystyki w sołectwie - poprawa estetyki sołectwa - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej |  |  |  |  |
| 4. | Utworzenie kąpieliska przy rzece Ruziec obok mostu | 3 | 2007 - 2013 | - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości - poprawa warunków wypoczynku mieszkańców |  |  |  |  |
| 5. | Utworzenie terenów rekreacyjnych, plaży ogólnodostępnej oraz pomostu nad jeziorem w Wielgim | 2 | 2007 – 2013 | - poprawa warunków życia i pracy - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej |  |  |  |  |
| 6. | Zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Wielgim na cele turystyczne | 2 | 2007 - 2013 | - wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości - poprawa estetyki miejscowości |  |  |  |  |
| 7. | Odnowa parku w Zbójnie | 4 | 2007 – 2013 | - poprawa stanu środowiska naturalnego - poprawa estetyki gminy - podniesienie atrakcyjności turystycznej |  |  |  |  |
| 8. | Remont pałacu w Zbójnie | 4 | 2007 – 2013 | - ochrona dziedzictwa kulturowego - poprawa estetyki miejscowości - podniesienie atrakcyjności turystycznej |  |  |  |  |

VI. Powiązanie Planu Rozwoju Gminy Zbójno z innymi działaniami realizowanymi w gminie Zbójno.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zbójno nie jest opracowaniem zawieszonym w próżni. Musi on być powiązany i zgodny z innymi dokumentami mającymi wpływ na rozwój gminy.

Pierwszym takim dokumentem jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Zbójno”. Studium to prezentuje jakie uwarunkowania występują na terenie naszej gminy w takich dziedzinach jak: gospodarka, społeczeństwo, kultura, środowisko naturalne, rolnictwo itp. oraz wyznacza kierunki rozwoju gminy.

Drugim dokumentem jest „Strategia rozwoju powiatu golubsko – dobrzyńskiego”. Strategia ta na wstępie przedstawia aktualną sytuację społeczno – gospodarczą w powiecie oraz poszczególnych gminach, dalej porównuje tą sytuację z podobnymi regionami oraz z danymi dla całego województwa. Następnie autorzy strategii dokonują analizy mocnych i słabych stron powiatu oraz jego szans i zagrożeń. Dalej strategia wyznacza misję powiatu, którą jest „czyste środowisko, zdrowa ekologiczna żywność, atrakcyjnie zagospodarowane tereny turystyczne, bezpieczny obszar stwarzający warunki do dobrego wypoczynku, rekreacji i sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości”. Gmina Zbójno stara się wprowadzać tą misję poprzez unikanie rozwoju przemysłu, odpowiednią gospodarkę odpadami i zanieczyszczeniami, promowanie ekologicznego rolnictwa, turystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości. Strategia ta wyznacza także priorytety w rozwoju powiatu, którymi są:

1. rozwój infrastruktury komunalnej związanej bezpośrednio z ochroną środowiska, w tym w szczególności z prawidłowym składowaniem i segregacją odpadów (priorytet ten ma za zadanie tworzyć podwaliny do rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych);

2. tworzenie warunków do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez m. in. wykorzystanie istniejącego potencjału rolniczego (w grę wchodzi także rozwój turystyki);

3. rozbudowa sieci dróg i obwodnic dla tworzenia warunków do inwestowania przez kapitał zewnętrzny przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju infrastruktury okołobiznesowej;

4. tworzenie warunków dla zaktywizowania terenów popegeerowskich oraz podjęcie działań na rzecz wyodrębnienia obszarów prorozwojowych o charakterze ponad lokalnym (szczególnie chodzi o rozwój terenów turystycznych);

5. współdziałanie budżetów poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu dla wsparcia działań zmierzających do znacznego obniżenia bezrobocia i jego skutków, istotnym elementem jest integracja działań i dofinansowanie służby zdrowia, oświaty i pracy społecznej dla podwyższenia poziomu tych usług;

Pierwszy priorytet gmina Zbójno stara się realizować poprzez istnienie w naszej gminie wysypiska śmieci oraz oczyszczalni ścieków, a w przyszłości przez budowę kanalizacji.

Drugi priorytet jest realizowany poprzez promowanie walorów turystycznych naszej gminy, planowane inwestycje proturystyczne, dbanie o czystość środowiska naturalnego.

Trzeci priorytet jest realizowany poprzez poprawę stanu dróg, budowę chodników i parkingów.

Czwarty priorytet jest realizowany m. in. przez planowaną budowę zaplecza turystycznego w Oborach, uatrakcyjnienie wyglądu gminy, dbanie o czystość wód.

Ostatni priorytet walki z bezrobociem jest realizowany przez organizowanie robót publicznych, staże itp. Natomiast podniesienie poziomu usług oświatowych i medycznych planuje się przez remonty istniejących placówek oświatowych i medycznych, zakup nowego wyposażenia do szkół.

Trzecim dokumentem powiązanym z Planem Rozwoju Lokalnego są „Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego – wizja rozwoju do 2010 roku” oraz „Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego – strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa”.

Pierwsza strategia zajmuje się przede wszystkim obszarami miejskimi w naszym województwie i dlatego w niewielkim stopniu jest powiązana z naszą Strategią Rozwoju Gminy Zbójno, natomiast druga strategia zajmuje się obszarami wiejskimi i dlatego w znacznie większym stopniu jest powiązana z naszą Strategią Rozwoju Gminy Zbójno i jej przede wszystkim poświęcimy najwięcej uwagi.

Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego dla obszarów wiejskich na początku szczegółowo opisuje obszary problemowe istniejące na terenach wiejskich w naszym województwie, następnie przeprowadza pełną analizę mocnych i słabych stron tych obszarów oraz ich szanse i zagrożenia. Dalej prezentuje wizję rozwoju obszarów wiejskich do roku 2010. Na końcu strategia przedstawia sposoby monitorowania realizacji strategii.

W strategii rozwoju województwa dla obszarów wiejskich celem nadrzędnym jest podniesienie poziomu życia ludności tam mieszkającej, poprawa sytuacji dochodowej rolnictwa przez wspieranie restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich oraz ochrona i poprawa walorów przyrodniczych i kulturowych.

Gmina Zbójno zamierza realizować te zadania poprzez rozwój infrastruktury technicznej w gminie (rozbudowa wodociągów, budowę kanalizacji, modernizację dróg, budowę chodników i parkingów itp.), reorganizację i modernizację rolnictwa, dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa, tworzenie dodatkowych źródeł dochodów w rolnictwie, unikanie rozwoju przemysłu, istnienie oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci, dbanie o czystość wód.

Ostatnim dokumentem, który ma wpływ na Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zbójno jest Narodowy Plan Rozwoju. Jest to dokument przyjęty przez Radę Ministrów określający główne cele strategiczne dla naszego kraju. Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006 jako cel strategiczny określa rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju zapewniającego wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Gmina Zbójno chce ten cel realizować poprzez:

- rozbudowę i modernizację infrastruktury lokalnej;

- rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej;

- pobudzanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy;

- ochronę istniejących zabytków;

- promowanie turystyki w gminie;

- poprawa warunków życia;

- wspieranie aktywności mieszkańców gminy;

- ochrona środowiska naturalnego;

VII. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana sprawdzeniu na poszczególnych etapach, na koniec każdego okresu programowania (2005 – 2006, 2007 – 2013) oraz na koniec okresu objętego niniejszym Planem. Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

W wyniku wdrożenia działań zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2005 – 2006 przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych:

- wzrost ilości terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną,

- polepszenie stanu dróg na terenie gminy,

- zwiększenie długości dróg o nawierzchni ulepszonej,

- poprawa dostępności i jakości obiektów oświatowo – kulturalnych oraz sportowo rekreacyjnej,

- liczba utworzonych nowych miejsc pracy,

Każde działanie będzie podlegać kontroli i ocenie. Stopień realizacji poszczególnych działań zostanie określony przy pomocy wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania. W poniższej tabeli zestawiono proponowane rodzaje wskaźników dla różnych rodzajów zadań oraz sposób ich pomiaru.

| Wskaźniki | Jednostka miary | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu |  |  |
| Długość dróg gminnych o zmodernizowanej powierzchni | km | Monitoring w miejscu realizacji projektów |
| Długość sieci wodociągowej nowej i zmodernizowanej | mb | j.w. |
| Długość sieci kanalizacji | mb | j.w. |
| Powierzchnia zmodernizowanych placówek rekreacyjno-sportowych | m2 | j.w. |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |
| Ilość nowopodłączonych gospodarstw domowych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej i deszczowej | % | Statystyka gminna |
| Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej do wszystkich budynków | % | Statystyka gminna |
| Ilość imprez kulturalno – sportowych organizowanych w nowych obiektach | szt. | j.w. |
| Zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych | godz./miesiąc | j.w. |
| Wskaźnik powierzchni dróg objęty modernizacją i ulepszeniem nawierzchni | % | Statystyka gminna i powiatowa |
| Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku modernizacji | m3 | Statystyka gminna |
| ###### Wskaźniki oddziaływania |  |  |
| Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej | szt. | Statystyka gminna |
| Polepszenie stanu środowiska naturalnego (ilość odprowadzanych i oczyszczanych ścieków zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ) | % | Statystyka gminna |
| Wzrost poziomu życia mieszkańców | % | Badania ankietowe |
| Zwiększenie aktywności pozalekcyjnej uczniów w postaci ilości kółek zainteresowań | % | Statystyka szkolna |
| Zwiększenie aktywności rekreacyjnej mieszkańców | % | Statystyka gminna |
| Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji i ulepszenia nawierzchni | % | Badanie ankietowe |
| Polepszenie stanu środowiska naturalnego | % | Badania WIOŚ |

VIII. Plan finansowy na lata 2005 – 2006.

| Nr | Zadanie | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne | Koszty ogółem 3+4+5+6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja drogi gminnej Ruże – Piórkowo o długości 1290 m | 115 816,22 | 38 605,40 |  | 231 632,42 |  | 386 054,04 |
| 2. | Budowa drogi gminnej Wojnowo – Ruże o długości 1530 m | 184 183,79 | 61 394,60 |  | 368 367,58 |  | 613 945,97 |
| 3. | Modernizacja gminnej Stacji Wodociągowej w miejscowości Zbójno | 45 676,81 |  |  |  |  | 45 676,81 |
| 4. | Zagospodarowanie terenu wokół zespołu klasztorno – parkowego w miejscowości Obory | 100 000,00 |  |  | 400 000,00 |  | 500 000,00 |
| 5. | Adaptacja budynku na Centrum informacji i Bibliotekę Gminną w miejscowości Działyń | 100 000,00 |  |  | 400 000,00 |  | 500 000,00 |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej Zbójno – Rudusk wraz z infrastrukturą w miejscowości Zbójno o długości 570 m | 100 000,00 |  |  | 400 000,00 |  | 500 000,00 |
| 7. | Modernizacja drogi gminnej Ciepień – Zosin – Podolina | 100 000,00 |  |  |  | 28 000,00 | 128 000,00 |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: I etap na 2005 rok – Działyń gmina Zbójno | 442 123,18 | 88 850,61 |  | 533 103,67 |  | 1 064 077,46 |
| 9. | Komputery wraz z oprogramowaniem | 30 000,00 |  |  |  |  | 30 000,00 |
| 10. | Sieć kanalizacyjna Działyń, Wielgie, Adamki, Zbójno - dokumentacja | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Zadanie | Budżet JST | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE | Inne | Koszty ogółem 3+4+5+6+7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Modernizacja gminnej Stacji Wodociągowej w miejscowości Zbójno | 130 000,00 |  |  |  |  | 130 000,00 |
| 12. | Zagospodarowanie terenu wokół zespołu klasztorno – parkowego w miejscowości Obory | 200 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |
| 13. | Modernizacja drogi gminnej Ciepień – Zosin – Podolina | 100 000,00 |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 14. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: II etap na 2006 rok – Wielgie, Adamki, Zbójno gmina Zbójno | 399 578,46 | 76 842,00 |  | 461 052,05 |  | 937 472,51 |
| 15. | Sieć kanalizacyjna Działyń, Wielgie, Adamki, Zbójno - dokumentacja | 500 000,00 |  |  |  |  | 500 000,00 |

# VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

Gmina Zbójno - w myśl Ustawy o samorządzie gminnym – jest wyposażoną w osobowość prawną wspólnotą samorządową wszystkich jej mieszkańców. Swoje ustawowe zadania realizuje poprzez Radę Gminy oraz wybieranego w wyborach powszechnych - Wójta. Podstawowym celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, jako zadanie oddane przez prawo do jej wyłącznej właściwości. Gmina wykonuje także nałożone na nią przez ustawy zadania z zakresu administracji rządowej. Gmina może wykonywać inne zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie zawieranych porozumień administracyjnych. Szczegółowy zakres celów i zadań Gminy precyzuje Statut Gminy będący obok ustaw najważniejszym aktem normatywnym regulującym funkcjonowanie Gminy i jej organów.

Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest składająca się z 15 radnych Rada Gminy, do właściwości, której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, niezastrzeżonych ustawowo dla innych podmiotów, a mających na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb o charakterze zbiorowym. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada może tworzyć stałe i doraźne komisje, wyposażone w uprawnienia kontrolne oraz inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przekazanych im spraw.

Organem wykonawczym Gminy Zbójno jest wybierany w wyborach powszechnych Wójt Gminy. Jest on wykonawcą uchwał Rady, a także realizatorem zadań Gminy określonych w ustawach oraz umowach i porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, który jest jednostką budżetową Gminy. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, do którego zadań należy:

- kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

- wydawanie decyzji administracyjnych

- reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

Wójt Gminy jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ze względu na to, że będące treścią Planu projekty i zadania inwestycyjne zaliczają się ustawowych zadań własnych Gminy Zbójno system wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego został oparty na istniejącej strukturze instytucjonalnej Gminy, której schemat został przedstawiony poniżej:

W strukturze Urzędu Gminy będzie istnieć stanowisko pracy odpowiedzialne za sprawy koordynowania prac Urzędu w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego. Ze względów formalnych i merytorycznych obowiązek ten spoczywać będzie na Wójcie Gminy. Jednakże we w wdrażaniu niniejszego Planu będą licznie uczestniczyć właściwi pracownicy Urzędu Gminy. Ich prace będzie koordynował Wójt Gminy jako zwierzchnik służbowy i główny organ decyzyjny.

Generalna kompetencja Wójta w zakresie ogólnej koordynacji wdrożenia zapisów niniejszego Planu będzie wsparta czynnym udziałem Rady Gminy, w ramach przygotowywania i uchwalania kolejnych budżetów rocznych. To właśnie przewidziane w budżecie nakłady na finansowanie poszczególnych przedsięwzięć decydują o realizacji zaplanowanych zadań.

Narzędziem pomocnym w tym procesie Wójtowi Gminy będzie opracowywanie i wdrażanie - zamykających się w jednym roku budżetowym – planów operacyjnych. Ich struktura zawierać będzie dokładne ramy czasowe oraz harmonogram poszczególnych zadań, kompetencje wykonawcze, wielkości budżetów oraz strukturę źródeł ich finansowania, jak również skwantyfikowane wskaźniki osiągnięć i oddziaływania.

Do realizacji każdego zadania będzie powołany odrębny zespół projektowy, w skład którego będą wchodziły osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne, inwestycje i infrastrukturę, księgowość budżetową, kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych. Funkcję kierownika projektu będzie pełnił Wójt.

IX. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

## 9.1. System monitorowania i oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych inwestycji. Monitoring będzie służył:

- ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych;

- weryfikacji zgodności osiąganych rezultatów z założonymi celami;

- korygowaniu działań, w oparciu o zmieniające się czynniki otoczenia wewnętrznego 
i zewnętrznego;

- ocenie efektywności wykorzystania posiadanych i pozyskanych środków finansowych;

- wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje.

Za monitoring wewnętrzny (na szczeblu Gminy) odpowiedzialny będzie Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego, którego zadaniem będzie przygotowywanie i przeprowadzanie corocznych przeglądów Planu Rozwoju Lokalnego. W ramach przeglądu nastąpi opracowanie sprawozdania zawierającego:

- listę zadań, które zostały w danym roku wykonane oraz tych, które są w trakcie realizacji. Opis zadań będzie zawierał przede wszystkim: określenie dotychczas wykonanych prac, określenie uzyskanych efektów, określenie harmonogramu pozostałych do wykonania prac;

- wykaz projektów zaplanowanych na kolejny rok;

- wykaz propozycji nowych zadań i projektów do realizacji w następnych roku.

Sprawozdanie to - opracowane we współpracy z zespołem zadaniowym ds. rozwoju lokalnego - zostanie przekazane radnym Gminy Zbójno oraz wszystkim zainteresowanym lokalnym instytucjom, organizacjom i przedsiębiorcom w celu pozyskania opinii, co do dalszego przebiegu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Po uzyskaniu i uwzględnieniu nowych propozycji zadań sprawozdanie zostanie przedstawione na Sesji Rady Gminy, która zaopiniuje roczne sprawozdanie i dokona wyboru zadań do realizacji na kolejny rok, tym samym zabezpieczy środki na ich funkcjonowanie.

Coroczny przegląd strategiczny Planu Rozwoju Lokalnego pozwoli także na dokonanie oceny tego dokumentu. Będzie ona służyć przede wszystkim wskazaniu dotychczas osiągniętych rezultatów wynikających z realizacji zadań zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego.

## 9.2. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 
i organizacjami pozarządowymi

Czynnikiem gwarantującym osiągnięcie planowanych efektów w wyniku realizacji określonych inwestycji będzie współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym. Celem samorządu będzie inicjowanie współpracy pomiędzy tymi organizacjami i dążenie do ich zaangażowania w realizację przedsięwzięć na zasadzie partnerstwa lub w roli współfinansującego określone zadanie. Ponadto podmioty działające w sektorze prywatnym i organizacje pozarządowe będą aktywnie włączane w proces monitoringu i oceny stopnia wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego. Współpraca ta przybierze formę spotkań roboczych, na których wypracowywane będą nowe propozycje zadań do realizacji oraz weryfikacja założeń Planu pod kątem zmieniających się czynników otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

## Public relation Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zbójno jest bardzo istotnym dokumentem, który będzie miał swój wpływ na całą społeczność lokalną. Dlatego niezwykle ważnym elementem wdrażania Planu jest jego właściwe upowszechnianie. Główną instytucją odpowiedzialną za promocję Planu Rozwoju Lokalnego oraz zadań i projektów realizowanych z niego wynikających będzie Urząd Gminy w Zbójnie. Głównym koordynatorem działań promocyjnych będzie Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego. Celem działań związanych z promocją Planu Rozwoju Lokalnego jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów działań podejmowanych w ramach Planu, a także instytucji mogących być partnerami w realizacji inwestycji. Należą do ich: mieszkańcy Gminy Zbójno, przedsiębiorcy lokalni oraz zlokalizowani w sąsiedztwie gminy, organizacje i instytucje społeczne. W ramach promocji Planu Rozwoju Lokalnego podejmowane będą w szczególności takie działania jak:

- Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zbójno zostanie w całości zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbójnie oraz na stronie BIP,

- w Urzędzie Gminy w Zbójno zostanie wytypowane stałe miejsce „wyłożenia” Planu Rozwoju Lokalnego (w wersji drukowanej) – gdzie będą mogły przychodzić wszystkie zainteresowane osoby w celu zaznajomienia się z jego treścią i założeniami;

- egzemplarze Planu Rozwoju Lokalnego zostaną przekazane wszystkim sołtysom 
w gminie, w celu upowszechniania Planu wśród mieszkańców terenów wiejskich;

- planuje się także zamieszczanie informacji o Planie Rozwoju Lokalnego oraz o jego poziomie wdrożenia w wydawnictwach prasowych.

Ponadto w momencie rozpoczynania realizacji zadania czy inwestycji zapisanych w dokumencie Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zbójno informacja o tym zostanie zamieszczona na stronach internetowych gminy oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Zbójnie.

Tak szeroko zakrojone działania zapewniają szerokie upowszechnienie i upublicznienie tego dokumentu, a tym samym pozyskanie akceptacji społecznej do jego realizacji.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zbójno na lata 2005 - 2013 został opracowany przez zespół w składzie:

- Mariusz Laskowski – referent ds. planowania inwestycji, rozwoju gminy i promocji;

- Jerzy Żuchowski – inspektor ds. planowania przestrzennego, drogownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;

- Henryk Lipiński – inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa;