Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Zbójno Nr XXXI(169)2006 z dnia 30.06.2006 r

WIELOLETNI WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH
                                     PLANOWANYCH DO REALIZACJI   W LATACH 2005 -2006

| LP | Nazwa zadania | Wartość kosztorys. ( zł ) | Termin rozpocz./ zakończ. rok | Dotychczas. nakłady (zł ) | Budżet 2006 roku ( zł ) | Planowane nakłady 2006 roku ( zł ) | Środki planowane do pozyskania 2006 rok zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ogółem (zł) | środki własne (zł) | Środki inne- (zł) |  |
| 1. | Budowa drogi gminnej Wojnowo -Ruże o długości 1574,34 m na terenie gminy Zbójno | 634.481,52 | 2005/2006 | 104.249 | 634.481 | 634.481 | 192.467 | 442.014 | EFRR: 384.934,51 MRR : 64.155,75 |
| 2. | Budowa chodników, oświetlenia i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obory– Gmina Zbójno | 544.463,30 | 2004/2006 | 45.140 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | SPO: 74.514,00 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń | 148.995,78 | 2005)2006 | 134.662 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | EFRR: 62.909,25 MGiP: 10.484,88 |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń, Wielgie, Adamki,Zbójno | 187.935,96 | 2006 | 0 | 187.936 | 187.936 | 187.936 ( w tym150.000 kredyt ) | 0 | 0 |
| 5 | Modernizacja jezdni i budowa chodników przy Szkole Podstawowej w Działyniu | 100.000 | 2006 | x | 47.808 | 47.808 | 47.808 | 0 | 0 |
| 6. | Przebudowa i wyposażenie budynku na Bibliotekę Gminną w Działyniu – Gmina Zbójno | 299.344,80 | 2005/6 | 13.344 | 40.347 | 40.347 | 40.347 | 0 | 0 |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Podolina o długości 577m oraz budowa obustronnie chodników, zatoki postojowej, ciągu pieszo-jezdnego,odwodnienia i oświetlenia wsi Zbójno | 1.063.947,67 | 2005)2006 | 924.583 | 161.200 | 161.200 | 161.200 (w tym kredyt 80.600) | 0 | EFRRR: 48.360 MRR: 8.060 |
| 8 | Modernizacja drogi gminnej Działyń-Wielgie o dł. 3,4 km |  | 2006 | x | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | FOGR: 30.000 |
| 9 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji Działyń,Wielgie,Adamki,Zbójno | 30.000 | 2005)2006 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 10 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 30.000 | 2006 | 33.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
|  | OGÓŁEM | x | x | 1.143.016 | 1.441.772 | 1.441.772 | 999.758 | 442.014 | 683.418,39 |