Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Zbójno Nr III(9)2006 z dnia 28.12.2006 r

WIELOLETNI WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH
                                     PLANOWANYCH DO REALIZACJI   W LATACH 2005 -2006

| # LP | #### Nazwa zadania | Wartość kosztorys. ( zł ) | Termin rozpocz./ zakończ. rok | Dotychczas. nakłady (zł ) | Budżet 2006 roku ( zł ) | ### Planowane nakłady 2006 roku ( zł ) |  |  | ### Środki planowane do pozyskania 2006 rok zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ogółem (zł) | środki własne (zł) | Środki inne- (zł) |  |
| 1. | Budowa drogi gminnej Wojnowo -Ruże o długości 1574,34 m na terenie gminy Zbójno | 634.481,52 | 2005/2006 | 2005-104.249 2006-274.060 378.309 | 274.467 | 274.467 | 274.467 | 0 | 0 |
| 2. | Budowa chodników, oświetlenia i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obory– Gmina Zbójno | 544.463,30 | 2004/2006 | 2005-45.140 2006-235.038 280.178 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | SPO: 74.514,00 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń | 148.995,78 | 2005)2006 | 2005-134.662 2006-38.200 172.862 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń, Wielgie, Adamki,Zbójno | 187.935,96 | 2006 | 188.056 | 188.136 | 188.136 | 188.136 ( w tym150.000 kredyt ) | 0 | 0 |
| 5 | Modernizacja jezdni i budowa chodników przy Szkole Podstawowej w Działyniu | 100.000 | 2006 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Podolina o długości 577m oraz budowa obustronnie chodników, zatoki postojowej, ciągu pieszo-jezdnego,odwodnienia i oświetlenia wsi Zbójno | 1.063.947,67 | 2005)2006 | 2005-924.583 2006-161.191 1.085.774 | 161.200 | 161.200 | 161.200 (w tym kredyt 80.600) | 0 | 0 |
| 7 | Modernizacja drogi gminnej Działyń-Wielgie o dł. 3,4 km |  | 2006 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 88.000 | 51.000 | 0 |
| 8 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji Działyń,Wielgie,Adamki,Zbójno | 30.000 | 2005)2006 | 2005-10.000 2006-45.000 55.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 9 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 30.000 | 2006 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 10 | Wyposażenie placu zabaww miejscowości Zbójno | 21.972 | 2006 | 21.972 | 21.972 | 21.972 | x | 21.972 | 0 |
|  | OGÓŁEM | x | x | 2.337.151 ( w tym 2006-1.118.517) | 1.137.775 | 1.137.775 | 1.064.803 | 72.972 | 74.514 |