Uchwała Nr VI/33/2007

Rady Gminy Zbójno

z dnia 25 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójno na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz.220 , nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r., nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r., nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r., nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337).

uchwala się, co następuje:

§ 1

Załącznikowi do uchwały Nr V/27/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójno na lata 2007-2013 nadaje się brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójno,

- strona internetowa; www.bip.zbojno.pl.

Załącznik

do Uchwały Nr VI/33/2007

Rady Gminy Zbójno

z dnia 25 lipca 2007 roku

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy ZBÓJNO

na lata 2007-2013

# Lipiec  2007

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zbójno

Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje zestawienie planowanych przez Gminę Zbójno, zadań inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. Jego opracowanie i coroczną aktualizację determinują głównie dwa czynniki: tj.: potrzeby naszej społeczności i możliwości finansowe Gminy. Dlatego WPI jest ściśle powiązany z budżetem Gminy na dany rok. Jasne przedstawienie sytuacji finansowej, przychodów i mechanizmów finansowych pozwala ustalić kolejność realizacji inwestycji, czyli ustalić ich priorytety, przez co skuteczniej powinniśmy zaspokajać najważniejsze potrzeby i najistotniejsze cele naszej społeczności. Wieloletni Plan Inwestycyjny jest, więc bardzo ważnym narzędziem tak dla władz naszej Gminy jak i nas, jej mieszkańców. Dla wszystkich jest podstawowym źródłem informacji, wzajemnej komunikacji i współdziałania różnych struktur w realnym programowaniu rozwoju gminy Zbójno. Dokument ten jest otwarty, podlega analizie i weryfikacji Rady Gminy w Zbójnie. Pełna realizacja zaplanowanych zadań uzależniona jest od pozyskania środków unijnych oraz założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego w gminie to:

- pełniejsze uspołecznienie systemu planowania,

- skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków gminy,

- skuteczna realizacja podstawowych założeń i celów rozwoju gminy,

- jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom to większa wiarygodność gminy,

- poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych (przygotuje gminę do wymagań Unii Europejskiej dotyczących korzystania ze środków z funduszy strukturalnych jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

WPI polepsza efektywną alokację środków i zwiększa konkurencyjność w walce o europejskie środki na inwestycyjne programy infrastrukturalne. Podstawowe zmiany, jakie wiążą się z wprowadzeniem system wieloletniego planowania inwestycyjnego (WPI) to modyfikacją systemu tworzenia planu inwestycyjnego, zasad i procedur przygotowania zadań inwestycyjnych i integracji WPI z budżetem gminy.

Najważniejsze aspekty zmian:

- wydłużenie horyzontu planowania inwestycyjnego,

- możliwość dokładnego opracowania wszystkich potrzebnych informacji o inwestycji oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia jej realizacji,

- zwiększony nacisk na finansowe aspekty planu inwestycyjnego oraz synchronizacja czasowego przygotowania tego planu i budżetu gminy,

- określenie szczegółowych procedur związanych z całością prac nad   przygotowaniem planu.

Proces tworzenia Planu podzielony został na następujące etapy:

- Zbieranie danych o potrzebach inwestycyjnych w gminie.

- Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów.

- Ocena zadań inwestycyjnych i rekomendacja zadań do Planu.

- Przygotowanie wstępnej wersji Planu.

- Uzgodnienie z projektem budżetu gminy.

- Przygotowanie ostatecznej wersji Planu.

- Zatwierdzenie planu przez Radę Gminy w Zbójnie.

Wieloletni plan inwestycyjny będzie planem kroczącym, czyli corocznie aktualizowanym oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budżetów gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja będzie się odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań już ujętych w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę możliwości finansowych Gminy.

Skuteczne wprowadzenie planu inwestycyjnego wymaga zaangażowania się w proces planowania wszystkich, których ten proces dotyczy tj. mieszkańców, radnych, merytorycznych wydziałów urzędu, oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy.

# Wieloletni plan inwestycyjny gminy Zbójno na lata 2007 – 2013

| Lp | Zadanie | Planowana wartość inwestycji ogółem (w zł) | Źródła finansowania (w zł) | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki własne | Dotacje ** | Środki unijne | NMF i EOG | Inne środki ** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | uwagi |
| 1 | Przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej w Działyniu | 545.147,67 | 450.000 |  |  |  | 95.147,67 | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Działyniu | 150.000 | 50.000 | x | x | x | x | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w Wielgiem i Łukaszowie | 30.000 | 30.000 | x | x | x | x | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Modernizacja drogi gminnej Ciepień – Zajeziorze | 80.000 | 30.000 | 50.000 | x | x | x | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zakup koparko - ładowarki | 250.000 | 250.000 | x | x | x | x | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przebudowy układu komunikacyjnego, budowy boiska sportowego i placu zabaw oraz remontu budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową parkingu w centrum wsi Wielgie | 660.000 | 165.000 |  | 495.000 |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 20.000 | 20.000 | x | x | x | x | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zbójno, Adamki, Wielgie, Działyń na terenie gminy Zbójno | 4.432.342,17 | 1.732.332,73 | x | x | 3.176.481,69 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Zadanie | Planowana wartość inwestycji ogółem (w zł) | Źródła finansowania (w zł) | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki własne | Dotacje | Środki unijne | NMF i EOG | Inne środki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | uwagi |
| 9 | Budowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zbójnie | 6.000.000 | 900.00 |  | 4.500.000 |  | 600.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odnowa wsi Ruże -parkingi, chodniki, - zatoki postojowe | 250.000 | 50.000 |  | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Zbójnie | 5.000.000 | 750.000 |  | 4.250.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Modernizacja drogi gminnej Ruże - Wojnowo | 571.653,85 | 126.429,85 |  |  |  | 445.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Budowa boisk i urządzeń sportowo –rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Działyniu | 350.000 | 52.500 |  | 262.500 |  | 35.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Odnowa wsi – parking, chodniki, zajazd dla autobusów, remont budynku z przeznaczeniem dla biblioteki z centrum informatycznym w Działyniu | 400.000 | 100.000 |  | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Budowa boisk i urządzeń sportowo –rekreacyjnych, oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Klonowie | 450.000 | 82.500 |  | 337.500 |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Zadanie | Planowana wartość inwestycji ogółem (w zł) | Źródła finansowania (w zł) | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki własne | Dotacje | Środki unijne | NMF i EOG | Inne środki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | uwagi |
| 16 | Budowa strażnicy OSP wraz centrum informacji społecznej, świetlicy wiejskiej wsi w Zbójnie | 600.000 | 150.000 |  | 450.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Budowa boisk i urządzeń sportowo –rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Rużu | 300.000 | 75.000 |  | 225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Budowa parkingów wraz z infrastrukturą przy Sanktuarium Maryjnym w Oborach | 1.500.000 | 375.000 |  | 1.125.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Modernizacja drogi gminnej Ruże - Piórkowo | 200.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Modernizacja drogi gminnej Ruże – Giżynek | 80.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Modernizacja drogi gminnej Ciepień- Zosin- Podolina | 800.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Modernizacja drogi gminnej Działyń - Wielgie | 500.000 | 125.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Modernizacja drogi gminnej Zbójno - Baza | 150.000 | 100.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Modernizacja dróg gminnych | 500.000 | 300.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbójnie | 200.000 | 50.000 |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Stworzenie bezpiecznego systemu zaopatrzenia w wodę na wypadek awarii | 320.000 | 80.000 | - | 240.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Zadanie | Planowana wartość inwestycji ogółem (w zł) | Źródła finansowania (w zł) | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki własne | Dotacje | Środki unijne | NFM i EOG | Inne środki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | uwagi |
| 27 | Realizacja zadań Planu Gospodarki Odpadami: - rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych na terenie gminy Zbójno, - organizacja gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, - organizacja i rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych i ulegających biodegradacji wraz ze stacją przeładunkową, - edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie systemu gospodarki odpadami | 1.000.000 348.000 400.000 60.000 | 125.000 43.500 50.000 7.500 | - - - - | 750.000 261.000 300.000 45.000 | - - - - | 125.000 43.500 50.000 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rużu i Klonowie | 300.000 | 75.000 |  | 225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Odnowa wsi Klonowo – świetlica wiejska wraz z chodnikami, parkingiem, oświetleniem ulicznym | 200.000 | 50.000 |  | 225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Zadanie | Planowana wartość inwestycji ogółem (w zł) | Źródła finansowania (w zł) | Lata realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki własne | Dotacje | Środki unijne | NFM i EOG | Inne środki | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | uwagi |
| 30 | Odnowa wsi Sitno – świetlica wiejska wraz z chodnikami, parkingiem, oświetleniem ulicznym | 200.000 | 50.000 |  | 225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Odnowa wsi Rembiocha – świetlica wiejska wraz z chodnikami, parkingiem, oświetleniem ulicznym | 200.000 | 50.000 |  | 225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Odnowa wsi Rudusk –chodniki, parking, oświetlenie uliczne | 200.000 | 50.000 |  |  | 225.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objaśnienie:

Pola zaciemnione  - oznaczają termin realizacji zadania

* zadania roku 2007 ujęte w projekcie planu budżetu

** dotacje, inne środki –

- FOGR

- MEN

- totalizator  sportowy

- Fundusz Ochrony Środowiska

Wójt Gminy

Sporządził: Jerzy Żuchowski 										        /-/ Grzegorz Tułodziecki