Załącznik nr 8

UMOWA   Nr  ……../2015

W dniu ……….....….… 2015 r.  pomiędzy Gminą Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno, reprezentowaną przez:

…………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a …………………………………………….z siedzibą……………………………….

NIP:…………………………..,

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanego  w trybie przetargu nieograniczonego,    Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane:

„Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym, stanowiącej połączenie dróg wojewódzkich nr 554 i 556 na działce nr 37 we wsi Zbójno”.

- Zakres rzeczowy  robót  będących  przedmiotem  umowy  określa harmonogram rzeczowo- finansowy (zał. nr 1) oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zał. nr 2), będące integralną częścią  niniejszej umowy.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2 określają warunki realizacji robót oraz prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku sprzeczności zapisów zawartych w tych dokumentach z zapisami niniejszej umowy charakter wiążący mają zapisy niniejszej umowy.

- Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

a. Umowa

b. Oferta

c. Specyfikacje techniczne

d. Inne dokumenty stanowiące część umowy

( 2

  - Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień  przekazania placu budowy Wykonawcy, a termin  zakończenia   .........................................................

  - Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę ich odbioru bez wad i usterek.

  - Wykonawca ma obowiązek przyjąć plac budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

  - W przypadku nie przyjęcia placu budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy przyjmuje się, że plac budowy został przez Wykonawcę w tym terminie przyjęty.

§ 3

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży harmonogram wykonywanych prac                         z rozbiciem na poszczególne miesiące i wyszczególnieniem ich wartości.

( 4

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto ……………………PLN (słownie: ………………………… złotych) wraz z podatkiem …..% VAT w wysokości …………………………PLN (słownie: …………………………………………………………………………….złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ………………………………PLN (słownie: ……………………………… złotych).

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w Dokumentacji projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia przez Zamawiającego w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50 % wartości Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem zapisów § 22 Umowy.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, do wartości usług netto doliczany będzie podatek VAT wg zasad określonych w ustawie o podatku od towarów i usług.

( 5

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z Dziennikiem    Budowy w terminie 3  dni od dnia podpisania umowy,

- zapewnienie  nadzoru  inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8 umowy,

- zapłata wynagrodzenia określonego §4 ust. 1 zgodnie z postanowieniami zawartymi  w § 12 niniejszej umowy.

( 6

- Wykonawca oświadczył że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji technicznej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót, oraz że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji technicznej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych i Warunków umowy bez zastrzeżeń.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przedłożenie oświadczenia o objęciu obowiązków przez Kierownika Budowy  wraz                             z  wymaganymi uprawnieniami do prowadzenia zleconych robót (kserokopią uprawnień oraz kserokopią zaświadczenia z izby inżynierów) do dnia podpisania umowy,

- zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej                                     w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o istnieniu wad,

- wykonanie robót objętych umową  zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającymi bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz z użyciem materiałów odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                                        i stosowania   w budownictwie,  określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru okazanie co do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu  zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz dostarczanie atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań  i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż,

- usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzonych  zgodnie                   z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy,

- przed przystąpieniem do robót ziemnych  oraz w trakcie ich realizacji - uzyskanie  informacji od wszystkich uprawnionych właścicieli urządzeń uzbrojenia podziemnego na temat poczynionych inwestycji  na terenie objętym przedmiotową budową,

- pokrycie kosztów przełożenia kolidujących lub naprawy uszkodzonych w trakcie robót instalacji urządzeń podziemnych oraz pokrycie kosztów nadzoru i odbioru ich wykonania,

- pokrycie kosztów odbiorów, o których mowa w § 8,

- odtworzenie zniszczonego w trakcie robót ziemnych istniejącego uzbrojenia podziemnego  terenu oraz doprowadzenie terenu z nawierzchnią do stanu pierwotnego w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót względnie danego etapu robót,

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, zgłoszenie poprzez wpis do Dziennika Budowy konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w  realizacji projektu, oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie zamawiającego,

- sporządzenia we własnym zakresie  i na własny koszt Planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy – Prawo budowlane,

- po zakończeniu i oddaniu przedmiotu umowy – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie                         z przywróceniem zagospodarowania terenów zielonych i dostarczenia oświadczeń  właścicieli działek  zajmowanych przez wykonawcę w trakcie  realizowanej inwestycji o całkowitym zaspokojeniu ich roszczeń,

- wykonanie  pełnej obsługi geodezyjnej zleconych robót,

- dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót oraz dostarczenie najpóźniej w dniu odbioru końcowego 2-kompletów  szkiców i map powykonawczych zatwierdzonych                  w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Golubiu-Dobrzyniu,  lub potwierdzone przez PODGiK w Golubiu-Dobrzyniu zgłoszenie dokumentacji do zatwierdzenia wraz z kopią złożonych szkiców i map,

- w razie uszkodzenia części wykonanych robót bądź kradzieży zamontowanych urządzeń                 w trakcie obowiązywania umowy-  naprawa bądź uzupełnienie własnym staraniem i na własny koszt,

- naprawa szkód powstałych w trakcie realizacji zadania  /np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych , drzew lub spowodowanie awarii istniejącego uzbrojenia technicznego/,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej w 1 egz. wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów  zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane,

- inne obowiązki wynikające z umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem §1 ust.3,

- poinformować Zamawiającego, o każdej okoliczności mającej  wpływ na zmianę realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o zmianie terminu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 3 dni od ujawnienia się w/w okoliczności, jednak nie później niż 10 dni przed planowanym terminem zakończenia robót,

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających                                 z następujących ustaw:

- ustawy z dnia  27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2013 r. poz. 1232 z póżn zm.),

- ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  przedmiotem zamówienia.

( 7

1.   Powołuje się Inspektora Nadzoru w osobie.............................

2.   Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ………………………..

( 8

1.   Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy.

2.   Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób:

- odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru z tym, że:

  - Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów częściowych i odbioru robót    zanikających wpisem do Dziennika Budowy,

  - Zamawiający może uczestniczyć w odbiorze częściowym lub odbiorze robót zanikających,

  - odbiory, o których wyżej mowa  dokonywane będą w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia,

  - z czynności odbiorów sporządzone  będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych,

  - jeśli  Wykonawca nie zgłosił robót zanikających do odbioru Inspektorowi Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odkrywki niezbędne do kontroli wykonanych robót, a następnie  przywrócić wykonane roboty do stanu poprzedniego,

- odbiór końcowy:

  - Wykonawca  zgłosi gotowość do  odbioru końcowego, pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego; czynności odbioru końcowego przeprowadzone zostaną przez Zamawiającego po zgłoszeniu i  potwierdzeniu przez  Inspektora  Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru wykonanych robót, przy czym odbiór końcowy musi być zakończony przed upływem terminu wykonania umowy, o którym mowa w §2,

  - Wykonawca przedłoży, wraz ze zgłoszeniem do dnia odbioru końcowego, komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania  i zakończenia robót (dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacja powykonawcza, protokoły badań                    i sprawozdań, atesty, gwarancje i dokumentacje techniczne zainstalowanych urządzeń, dzienniki budowy).

3.   W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu odbioru Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

4.   Wszystkie  czynności  podczas dokonywania  odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad 
i   usterek  będą  zawarte  w  protokole  odbioru technicznego podpisanym przez  Inspektora Nadzoru i strony umowy.

5. O fakcie usunięcia usterek i wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie.  Zamawiający  dokona odbioru wykonania usuniętych wad. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru.

6.  Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia usterek i wad wyznacza termin ich usunięcia.

(9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania  przedmiotu umowy w wysokości 5% wartości wstępnej  brutto przedmiotu umowy  ustalonej w § 4 ust.1 w kwocie …… zł (słownie złotych: ………………………..) w formie …………………., z tym, że 70% wniesionego zabezpieczenia  służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30%  przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione  w następujących terminach:

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót,               w terminie 30 dni od  daty bezusterkowego końcowego odbioru robót.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona Wykonawcy, nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi        z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W przypadku nie dostarczenia  przez Wykonawcę  dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia, Zamawiający  jest uprawniony do zatrzymania  z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej  10%  wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  do czasu jej przedłużenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji lub poręczenia dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz                    z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru                    w okresie rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania wad.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w formie innej niż gotówka w sytuacji, w której gwarancja ta nie obejmuje pełnego okresu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót, Wykonawca obowiązany jest na ten okres  przedłożyć dodatkowe zabezpieczenie.

( 10

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady  fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych lub powstałe  w okresie rękojmi.

- Okres rękojmi za wady ustala się na ..................  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu  umowy.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia,  Zamawiający zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usunięcia wad                              w wyznaczonym terminie, Zamawiający może je usunąć na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca nie może uwolnić  się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi  za wady powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

( 11

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez 48 miesięcy od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.

- Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w przypadku gdy stwierdzono wady dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

( 12

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. Dołączone do faktury  zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem w  terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy                                                    wskazane na fakturze. Zapłata uważana jest za dokonaną z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:…………………………………………….

- Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Gmina Zbójno, Zbójno 35a, 87-645 Zbójno, NIP 5030040165.

- Wykonawca nie ma prawa do dokonywania cesji wierzytelności  wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie,   w tym na zabezpieczenie kredytu bankowego.

- Strony wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o którym mowa w ( 4 ust.1 wierzytelności pieniężnej Zamawiającego  wynikającej z innych stosunków cywilno-prawnych istniejących między stronami, w szczególności z tytułu kar umownych, o których mowa w (13 ust.1 niniejszej umowy.

( 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w rozpoczęciu oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do  terminu określonego w § 2  - w wysokości 0,15% wynagrodzenia wstępnego brutto, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji -                         w wysokości 0,15% wynagrodzenia  wstępnego brutto, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wartości wstępnej  brutto przedmiotu umowy  ustalonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia wstępnego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,3% wynagrodzenia wstępnego brutto o którym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wynagrodzenia wstępnego brutto o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                       o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia wstępnego brutto                      o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  w wysokości 5% wynagrodzenia wstępnego brutto o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający  zastrzega sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za utratę przez zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych będących skutkiem niewykonania, nieterminowego  wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania.

§ 14

- Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących podwykonawców :

1) Firma  ................................................................................................................................... zakres: ........................................................... za kwotę ............ zł. słownie złotych ................

2) Firma  ................................................................................................................................... zakres: ........................................................... za kwotę ............ zł. słownie złotych ................

1a. Zgłoszenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy nastąpi aneksem do umowy                                po     zaakceptowaniu przez zamawiającego umów zgodnie z zapisami § 142 niniejszej umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę                              z podwykonawcą na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcą ( a  także projekt jej zmian) określającej  zakres oraz wartość podzleconych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca, podwykonawca  oraz dalszy podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach                z podwykonawcami zapisy w następującym zakresie:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany              w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia,

- 48 – miesięcznej gwarancji i rękojmi zgodnej z ofertą wykonawcy na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego,

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy, w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o opóźnieniu w zapłacie,

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo  od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Umowy z Podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami  będą zgodne, co do treści z umowa zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia tych umów są nieważne.

- Treść  projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane wymaga akceptacji przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% szacunkowego wynagrodzenia  wstępnego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000 zł. jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystawienia o zapłatę kary umownej.

- Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak                za własne.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować               z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca  powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo  Zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca jest obowiązanych wykazać Zamawiającemu,                      iż proponowany inny podwykonawca  lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych              w umowie z podwykonawcą.

- Warunkiem zapłaty jakiejkolwiek należności Wykonawcy jest złożenie Zamawiającemu do faktury oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o zaspokojeniu ich roszczeń  z tytułu wykonania robót objętych przedmiotową fakturą przez Wykonawcę. Brak tych oświadczeń upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty należności. Termin zapłaty określony w §12 ust.4 niniejszej umowy liczy się od daty doręczenia faktury z oświadczeniami podwykonawców             o całkowitym zaspokojeniu ich roszczeń.

- W przypadku nieprzedstawienia przez  Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców                i dalszych podwykonawców, o których mowa w ust.14, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty  wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, które powstały w sytuacjach opisanych w ust. 14 obciążają Wykonawcę.

- W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac objętych umową, musi on uzyskać akceptację zamawiającego projektu  umowy o podwykonawstwo. Podwykonawcy winni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Przyjmuje się, że wszyscy pracownicy pracujący na placu budowy są pracownikami  wykonawcy lub zgłoszonych podwykonawców.

- Wyłącza się dorozumianą akceptację Zamawiającego zatrudnienia podwykonawców.

- Zatrudnienie podwykonawców nie zgłoszonych  Zamawiającemu uprawnia tego ostatniego do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i wyłącza z odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców i dalszych podwykonawców, o której mowa w art. 6471    KC.

- W razie dokonania odbioru  pełnego zakresu robót bez wad i usterek w przypadku nie dołączenia do faktury wykonawcy wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający może należność za wykonane roboty przekazać do depozytu sądowego. Przekazanie należności do depozytu sądowego jest równoznaczne z zapłatą należności.

- Zlecenie wykonania robót podwykonawcom  nie wskazanym w ust 1 oraz zmianę podwykonawcy o której mowa w ust 11 niniejszego paragrafu  wymaga  zmiany  niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu.

( 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy  może nastąpić w terminie 30 dni    od powzięcia wiadomości o tych  okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy za roboty wykonane  /art. 145 Prawo Zamówień Publicznych/.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od daty  odstąpienia od umowy  Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi,

3) Wykonawca  przy udziale zamawiającego dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni usunie                            z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub  wzniesione.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu                   z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały                       i urządzenia wbudowane będą uważane przez Zamawiającego za jego własność i pozostaną                    w jego dyspozycji.

5. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić  rozliczenie robót wykonanych w oparciu o sporządzony kosztorys, który będzie podlegał weryfikacji  przez Zamawiającego.

§ 16.

Zgodnie z art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego  w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

( 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla zamawiającego.

( 18

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach (każdy na prawie oryginału), w tym trzy  egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                   ZAMAWIAJĄCY:

# Footnotes

Zgodny z podanym w ofercie wykonawcy

Niniejszy paragraf będzie miał zastosowanie w przypadku  realizowania części zamówienia przez podwykonawców